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招　标　公　告
一、建设单位：乐清市大荆镇第三小学  
二、工程名称：乐清市大荆镇第三小学修缮工程

三、工程地点：乐清市大荆镇

四、工程概况：本工程投资概算约为145万元
五、招标内容：卫生间整改、楼地面翻新、内墙面瓷砖及涂料。
六、工程质量要求：合格；    工期要求：80日历天。
七、评标方式：经评审的低价中标法。
八、资格审查方式：采用资格后审。

九、资质要求：本次招标要求投标人须具备房屋建筑工程施工总承包三级及以上（特级除外）资质，项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

十、招标文件的获取：

在荆网论坛http://bbs.ii86.com/（网站主页－建设工程模块）公告栏下的招标公告中于2013年3月28日至2013年4月2日下载招标文件、工程量清单。

十一、投标文件的递交

（1）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2013年4月9日14时00分，地点为乐清市大荆镇招投标中心。
（2）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

十二、投标提疑及答疑

投标人可以于 2013年4月3日17:00时前以不记名方式发提问至答疑回复下面。

招标人将在2013年4月6日17:00时前对投标人疑问作出统一的解答，并以招标答疑文件的形式，在荆网论坛http://bbs.ii86.com/发布，投标人自行下载。
招标单位：乐清市大荆镇第三小学
联 系 人：何正状    电  话：13806863012

代理机构：浙江建通工程建设管理有限公司
联 系 人：杨李斌    电  话：0577-61605113

监督单位：乐清市大荆镇招投标中心

 联 系 人：管主任  电  话：0577-62239116。
乐清市大荆镇第三小学
日    期：2013年3月28日
一、投标人须知前附表

	序号
	条款号
	项 目
	说明与要求

	1
	1.1
	工程名称
	乐清市大荆镇第三小学修缮工程

	2
	1.1
	建设地点
	乐清市大荆镇

	3
	1.1
	建设规模

及工程说明
	该项目招标投资额约145万元

	4
	1.1
	质量要求
	合格

	5
	2.1
	招标范围
	卫生间整改、楼地面翻新、内墙面瓷砖及涂料

	6
	2.2
	工期要求
	80日历天。

	7
	3.1
	资金来源
	教育局拨款

	8
	4.1
	投标人

资格要求
	投标单位：房屋建筑工程施工总承包三级及以上（特级除外）资质；项目负责人须具备：建筑工程专业二级及以上注册建造师。

	9
	
	资格审查方法
	资格后审

	10
	13.1
	投标报价方式
	本工程采用经评审的最低投标价法

	11
	15.1
	投标有效期
	60个工作日（从投标截止之日算起）

	12
	16.1
	投标保证金
	本工程投标保证金金额为人民币贰万元整。2013年4月 9日14时00分前，投标保证金以现金支付

	13
	6.1
	踏勘现场
	本工程招标人不集中组织踏勘现场，由投标人自行踏勘。

	14
	8.1
	投标提疑及答疑
	投标人可以于 2013年4月3日17:00时前以不记名方式发提问至荆网论坛http://bbs.ii86.com/（网站主页－建设工程模块－招标答疑区）。
招标人将在2013年4月6日17:00时前对投标人疑问作出统一的解答，并以招标答疑文件的形式，在乐荆网论坛http://bbs.ii86.com/发布，投标人自行下载。

	15
	17.1
	投标文件份数
	投标纸质文件（包括商务标、资格后审申请书各壹份正本，肆份副本）。

	16
	20.1
	投标文件递交地点及截止日期
	地点：乐清市大荆镇招投标中心
时间：2013年4月9日 14 时00分

	17
	23.1
	开标时间
	地点：乐清市大荆镇招投标中心
时间：2013年4月9日14时00分

	18
	31
	评标标准及办法、定标
	经评审的合理低价法

	19
	36.1
	履约担保金额
	工程建设合同价的 10%

	20
	
	其他注意事项
	1、投标文件的封面、投标函、诚信投标承诺书的签署，必须由投标人法定代表人亲笔签署，不得以法定代表人盖章和委托代理人签字或盖章代替，否则按废标处理。
2、招标代理公司将收取本工程招标文件的编制费300元，在投标人提交投标文件时收取，售后不退。
3、本招标文件及相应的补充文件、通知等解释权属招标人所有 。


二、投标人须知

（一） 总则

1工程说明

1.1工程说明见投标人须知前附表（以下简称“前附表”）第1项至第4项所述。
1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家法律、法规、规章等有关规定，已办理招标申请，并经乐清市大荆镇招投标中心备案，现通过公开方式择优选定承包人。

1.3有关单位：
（1）建设单位：乐清市大荆镇第三小学，即本招标项目的招标人

（2）招标管理机构：乐清市大荆镇招投标中心
（3）招标代理机构：浙江建通工程建设管理有限公司
1.4现场情况：本工程建设场地“三通一平”已基本完成。

2招标范围及工期

2.1招标范围

2.1.1本次招标的招标范围见前附表第5项所述。
2.1.2具体工程内容详见招标图纸。
2.2工期要求
2.2.1本工程的工期要求见前附表第6项所述。
3资金来源

3.1本工程立项计划已得到有关部门的批准，工程资金通过前附表第7项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程施工合同项下的合格支付。
4投标人的资格要求
4.1投标人的资格要求见前附表第8项所述。
5投标费用

5.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。
6踏勘现场

6.1 招标人将按前附表第13项所述时间和地点组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。
6.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的但须投标人自行评估与利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
6.3投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。
6.4如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将视情况决定是否予以许可和支持，费用由投标人自理。
（二） 招标文件

7招标文件的组成

7.1招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
招标文件包括下列内容：

7.1.1招标公告
7.1.2投标人须知前附表
7.1.3投标人须知
7.1.4评标办法和标准
7.1.5合同条款
7.1.6技术规范和要求
7.1.7图纸及其他资料
7.1.8工程量清单和商务标格式
7.1.9资格后审申请书格式

7.1.10招标文件的澄清或修改
7.2 投标人网上下载招标文件后，应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。
8招标文件的澄清

8.1投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，任何要求澄清招标文件的投标人，均应按照投标须知前附表第14项的要求，以不署名的形式提疑至荆网论坛http://bbs.ii86.com/（网站主页－建设工程模块－招标答疑区），电话号码：0577-62239116。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将按照投标须知前附表第14项要求予以答复，同时将书面答复在相关网站上公布。澄清纪要作为招标文件的组成部分，具有约束作用。 
9招标文件的修改

9.1招标文件发出后，在投标须知前附表第14项规定时间前，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。    

9.2招标文件的修改将在相关网站上公布，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束作用。    

9.3招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。    

9.4招标人保证招标文件澄清（答疑）纪要和招标文件修改补充通知在在投标须知前附表第14项规定时间前在荆网论坛http://bbs.ii86.com/的网站主页－建设工程模块－招标答疑区上公布给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。
9.5对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确规定，投标人又没有在规定时间以前以书面形式向招标人提出，招标人拥有解释权。由此而导致投标人不中标或中标后产生不利因素，责任由投标人自负。

（三） 投标文件的编制

10投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件及投标人与招标人之间、与招投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文（汉语）。
10.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
11投标文件的组成

11.1 投标文件由商务标、 资格后审申请书组成。投标人应按招标文件规定的内容和格式认真编制，并保证投标文件的正确性和真实性。投标人必须提供资格后审需核对的证书原件(送至评标室后不得增补)。
11.2商务标主要包括下列内容：
	序号
	商务标正本内容
	商务标副本内容

	1
	封面
	封面

	2
	投标函
	投标函

	3
	投标总价
	投标总价

	4
	总说明
	总说明

	5
	工程项目投标报价汇总表
	工程项目投标报价汇总表

	6
	单位(专业)工程投标报价计算表
	单位(专业)工程投标报价计算表

	7
	分部分项工程量清单与计价表
	分部分项工程量清单与计价表

	8
	工程量清单综合单价计算表
	工程量清单综合单价计算表

	9
	施工技术措施项目清单与计价表
	施工技术措施项目清单与计价表

	10
	措施项目清单综合单价计算表
	措施项目清单综合单价计算表

	11
	施工组织措施项目清单与计价表
	施工组织措施项目清单与计价表

	12
	其他项目清单与计价汇总表
	其他项目清单与计价汇总表

	13
	暂列金额明细表
	暂列金额明细表

	14
	专业工程暂估价表
	专业工程暂估价表

	15
	计日工报价表
	计日工报价表

	16
	总承包服务费报价表
	总承包服务费报价表

	17
	主要工日价格表
	主要工日价格表

	18
	主要材料价格表
	主要材料价格表

	19
	主要机械台班价格表
	主要机械台班价格表


注：工程量清单综合单价工料机分析表及措施项目清单综合单价工料机分析表（投标人投标时不用打印此表，中标单位收到中标通知书后三天内提供纸质文件及电子文件）
11.3资格后审申请书（格式详见附件），内容包括：
（1）资格后审申请书封面；
（2）资格后审申请书（附表1.1）；
（3）法定代表人身份证明书（附表1.2）或资格后审申请书签署授权委托书（附表1.3）；
（4）投标人一般情况表（附表1.4）、投标项目负责人一般情况表（附表1.5）、投标项目技术负责人一般情况表（附表1.6）、项目管理人员配备情况表（附表1.7）、拟在本合同任职的主要人员简历表（附表1.8）、投标企业资格条件及相关人员任职资格审查表（附表1.9）；

（5）证书和证明文件的复印件，包括：投标人的《法人营业执照》副本（含年检页）；投标人的《建筑企业资质证书》副本（含年检页）；投标人的《安全生产许可证》；投标企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人、企业分管安全生产的副经理“三类人员”A类证书（前三个岗位必须和《建筑业企业资质等级证书》上载明的情况一致，企业分管安全生产的副经理需提供任职文件）；项目负责人注册建造师证书和“三类人员”B类证书；现场安全生产专职管理人员（按“建质【2008】91号”文件要求配备）“三类人员”C类证书；委托代理人（如有）及项目负责人的社会养老保险缴费记录（该记录必须为社险办出具，时间为最近三个月内的任意一个月）；项目负责人、项目管理人员劳动合同；投标保证金要求现金支付。
（6）根据（乐政发〔2009〕45号文件），要求提供《履行农民工工资支付保障制度承诺书》（附表1.10）；
（7）投标人和拟派项目负责人行贿犯罪行为及其他不良行为记录申报表（附表1.12）；
（8）拟派项目负责人无在建工程承诺书（附表1.13）。

（9）诚信投标承诺书（附表1.14）
（10）具有行贿犯罪不良行为记录且处罚日期在投标截止时间前2年内的单位，及具有其它不良行为记录且在投标截止时间处于公示（或发布）期的单位不得参加投标。隐瞒上述不良行为记录参加投标的单位，取消投标资格或中标候选人资格，并按投标弄虚作假处理。
注：其他不良行为记录的认定，以下列查询途径的查询结果为准：
（A）在乐清市住房和城乡规划建设局备案后生效网站http://www.yqzjj.gov.cn，按“进入网站首页 > 公示专区 > 建筑市场不良行为公示”的途径查询；
（B）在温州市住房和城乡建设委员会网站http://www.wzcb.gov.cn，按“进入网站首页 > 诚信档案 > 不良行为记录”的途径查询；
（C）在浙江省建设信息港网站http://www.zjjs.com.cn，按“进入网站首页>信息查询>不良行为企业人员查询>企业不良行为查询”的途径查询；
（D）在住房和城乡建设部网站http://www.mohurd.gov.cn，按“进入网站首页>诚信体系> 不良行为记录查询”的途径查询；
（11）拟任项目负责人有下列情况之一的投标人，取消其投标资格或中标候选人资格，如隐瞒下列事实参加投标的，按弄虚作假处理：
1）已经在其所在单位中标或承建的工程建设项目担任项目负责人的；
2）曾经在其所在单位中标或承建的工程建设项目担任项目负责人，虽已变更，但原项目尚未通过验收，且变更时间在2009年4月2日后的；

★以上资料如为复印件者，则均需加盖投标人公章，否则其内容将不予承认，其投标文件作废标处理。
★第（5）要求的所有证书和证明材料（项目负责人注册建造师证书除外）的原件和原件清单（附表1.15）单独密封在一个标袋中，如不提供将作为资格后审未通过处理。安全生产许可证和三类人员证书如正在申请办理延期手续的，须提供主管部门出具的证明文件，否则其资格审查不予通过。
12投标文件格式

12.1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件。
13投标报价

13.1 本工程采用前附表第10项所规定的方式进行报价；综合单价指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、设备材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑材料价格变化等风险因素。由投标人根据现行预算定额依据和企业内部定额测算，结合市场价格信息，企业管理技术水平，综合测定自主报价。
13.2 合同的施工地点为前附表第2项所述，除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费（含设备购置费）、间接费、利润、税金、一定范围内的风险费用等。
投标人应按照招标文件的要求和招标人所提供的施工图纸、资料、工程量清单，以及本工程实际情况和自身的综合实力，自由竞报投标报价并承担相应的风险责任。

13.3 本招标文件附件提供的分部分项工程量是根据图纸及有关资料，以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）的计算规则计算得出的，是统一投标报价口径的主要依据，除非本招标文件对工程量清单编制和报价另有说明的，否则，投标人应按工程量清单中的项目和数量进行报价。
13.4采用工程量清单报价，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。
13.5投标人应自行踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标总价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
14投标货币

14.1投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示。
15投标文件有效期

15.1投标有效期见前附表第11项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
15.2在不可抗力或其他正当、合理且为招标人所需的情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人的这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第16条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。
16投标保证金
16.1投标人的投标保证金贰万元现金支付。
16.2如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还；
16.2.1投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标文件；
16.2.2中标通知书发出后，中标人无正当理由不与招标人签订合同或者拒不提交招标文件所要求的履约保证金；
16.2.3投标人串通投标；
16.2.4投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假。
17投标文件的编制
17.1投标人应按本投标人须知前附表第15项规定份数的投标文件，否则按无效标处理。
17.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。并应在投标文件封面上清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本内容应完全一致，副本内容字迹模糊不清处，以正本为准。
17.3 ★投标文件的封面及有关要求处签署要求：商务标、资格后审申请书的封面及有关要求处应加盖投标人公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，下同），商务标、资格后审申请书的封面、投标函、诚信投标承诺书，必须由投标人法定代表人亲笔签署，不得以法定代表人盖章或委托代理人签字或委托代理人盖章代替，否则其投标文件按无效标或按废标处理。
17.4除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由法定代表人签字人签字。
（四） 投标文件的递交

18投标文件的装订、密封与标志

18.1 投标文件的商务标、资格后审申请书须分别装订成册，允许分册装订，所有投标文件不能用活页夹装订。

18.2商务标、资格后审申请书应分别密封。

18.3在密封袋的外表面上应清楚地标明商务标、资格后审申请书字样，并在密封袋的外表面上加盖投标人印章、法定代表人（或委托代理人）的签名或盖章。

18.4证书及相关资料原件（附原件的清单）由投标人自行保管，需要时另行提交。

18.5如果投标文件没有按本招标文件第18.1款、第18.2款、第18.3款的规定装订和加写标记及密封，对此造成的后果由投标人自行承担。
19投标文件的递交
19.1投标人应按本须知前附表第16项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。
19.2投标文件有下列情况之一的，招标人不予受理：
19.2.1逾期送达的；
19.2.2未按招标文件要求密封。
20投标截止时间

20.1投标人应按前附表第16项所规定的地址并在投标截止时间前将投标文件送达给招标人。

20.2若招标人按本须知第9条规定以修改补充通知的方式而酌情延长递交投标文件的截止日期，

则在此情况下，投标人与递交投标文件截止日期相关的的所有权利及义务、责任和制约，均须以延长后新的投标截止日期为准。
20.3投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于3个（不包括3个）的，招标人将依法重新组织招标；在该等情形下，本次招标的投标人同意放弃和/或豁免招标人因终止本次招标而导致投标人现实和/或有损害的任何赔偿、补偿责任。
21迟交的投标文件

21.1招标人在本须知第20条规定的投标截止日期以后收到的投标文件，将被拒绝并返回给投标人。

22投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2投标人的补充、修改通知，应按本须知第18条有关规定密封、标志和递交并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”字样。

22.3在投标截止日期以后，不得补充、修改或撤回投标文件。

22.4根据本须知第16.2款规定，自投标截止日期至投标人在投标函中规定的投标有效期（包括投标人同意延长的投标有效期）期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被不予退还。
（五） 开标

23开标

23.1本招标工程招标人将于投标截止时间的同一时间（即按照前附表第17项所规定的时间或按本招标文件得以延长后的投标截止时间）和地点公开举行开标会议，投标人的法定代表人或其委托代理人及项目负责人应到场参加开标会议。

23.2 ★★参加开标会议的投标人的法定代表人或其授权委托代理人（必须是企业资质证书上有登记的人员即企业负责人或企业技术负责人，否则视为自动放弃投标）应携带本人身份证原件及企业资质证书复印件（加盖公章），法定代表人还应携带法定代表人身份证明书（详见附表），授权委托代理人还应携带授权委托书原件（详见附表），以证明其身份；参加开标会议的投标人的拟任项目负责人应携带身份证原件、注册建造师证书原件以证明其身份；以上证件均由行业主管部门工作人员核对后予以签字确认；另外投标人应携带投标保证金（人民币现金20000.00元），并由乐清市大荆镇招投标中心工作人员核对后予以签字确认；否则对其投标文件作无效处理。注：在核对期间，如出现某投标人代表临时不在场，而在核对其他投标人的相关证件结束之前到达现场的，此投标人的相关证件有效，否则为无效。

23.3按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退还与投标人；按本须知第24条规定宣布为被拒绝的投标文件，不予以开封，并退还与投标人。

23.4开标程序：
  （1）开标由招标人主持，乐清市大荆镇招投标中心负责监督；

  （2）由最后一家签到的投标人为代表检查投标文件的密封情况；
（3）开标底，宣布工程标底造价；

  （4）确定评审区间

  ①开商务标，宣读投标人名称、投标价格、工期、项目负责人姓名和投标文件的其他主要内容（以投标人投标文件正本投标函中标注的投标报价金额为准）；
②投标函的工期、签章符合招标文件要求；报价不高于最高限价的投标报价，即为有效投标报价。
③本工程设最高限价和最低成本控制价，高于最高限价和低于最低成本控制价的投标文件作废标处理。评审区间为最低成本控制价（含）至最高限价（含）之间，以上最低成本控制价、最高限价及评审区间按本规定的方法确定后，不再受其他任何因素（包括投标文件评审阶段中作废标处理的和在详细评审阶段中评标价修正等因素）的影响而改变。

最高限价＝（工程标底造价-暂定价总额）×98%+暂定价总额

最低成本控制价＝（工程标底造价-暂定价总额）×92%+暂定价总额

④投标人的排序对评委和评标室内的工作人员在评审商务标前保密，商务标暂存开标室。

 （5）确定评审顺序及中标候选人

①对进入评审区间的投标人报价按低到高进行排序，送报价由低到高的前5名（若第5名有并列情况则一并送入）投标人的资格后审文件至评标室评审，同时开启资格后审相关资料原件，和投标人核对后送评标室评审；当经评审后的资格后审文件少于3家时，按排序依次递补开启资格后审文件和资格后审相关资料原件，补足至3家合格投标人（如果报价在评审区间内的投标人不足3家，则投标人资格后审文件送入）。

② 送资格后审合格的投标人的商务标进行评审。如果商务标评审合格的投标人不足3家，应按①程序补足3家进行评审，依次递补后合格投标人仍不足3家时，则按实际人数确定中标候选人。不足3家投标人的，专家认为仍有竞争性可继续评标，确定中标候选人。

③在商务标评审合格的投标人中，最低报价者为第一中标候选人，次低报价者为第二中标候选人，第三低报价者为第三中标候选人。

招标人对开标过程进行记录，并存档备查；投标人代表不在开标记录上签字的，视为对开标结果予以默认。

注：所有评标过程中的分值均不予公布。
24投标文件的有效性

24.1开标时，出现下列情况之一的，工作人员据实记录并签字确认，其投标文件无效，不得进入下步程序： 
（1）投标文件未按招标文件的要求装订、标识、书写、盖章和签字的（在商务标、资格后审申请书各阶段都适用）； 

（2）开标时，投标人未按招标文件23.2规定参加开标会议的； 

（3）投标人提交的投标文件份数有缺失的（在商务标、资格后审申请书各阶段都适用）；
（4）投标人在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
（5）没有按照招标文件要求提交投标保证金的。
开标时，除出现上述条款以外的其他异常情况的，工作人员据实记录并签字确认， 送评标委员会认定。被认定为废标的，不得进入下步程序。
（六） 评标
25评标会议

25.1开标会议结束后，召开评标会议，评标会议采用保密方式进行。评标由评标委员会负责。
25.2评标委员会由招标人依据有关法律规定组织。
26评标过程的保密

26.1公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。
26.2在投标文件的评审和比较、中标侯选人推荐以及授予合同的过程中，投标人如试图向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
26.3合同授予后，招标人不对未中标人就评标过程情况以及未能中标原因作任何解释。未中标人不得向评委或其他有关人员处获取评标过程的情况和材料。
27投标文件的澄清

27.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复、投标人应以书面形式进行，但对投标报价和实质性的内容不得更改。根据本须知第29条发现的错误进行核实的修改不在此列。

27.2★投标人应确保其法定代表人或委托代理人、项目负责人在评标期间，按规定的时间到指定的地点，接受评标委员会的询标。评标过程中评标委员会对投标人提出质询或要求投标人书面确认的，投标人应接到工作人员通知后在20分钟内予以书面回复或确认，否则视为不予回复或确认，评标委员会有权拒绝该投标文件。（时间以开标室工作人员通知询标开始为准）
28投标文件的符合性鉴定

28.1 开标后，投标文件经审查符合本须知第24.1条规定的投标文件由评标委员会进行评审；
28.2 评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响；
28.3 如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
29错误的修正

29.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别地要求投标人澄清其投标文件，有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标实质性内容。
29.2商务标中出现以下情况时，由评标委员会对投标书的错误加以修正后请该标书的投标授权人予以签字确认，作为详细评审比较的依据。如果投标人拒绝签字，则按投标违约对待。投标报价计算错误的修正：
29.2.1 数字表示的金额与文字表示的金额不一致时以文字为准。
29.2.2 合价金额与单价金额不一致的以合价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外，合价金额与总价金额不一致的以总价金额为准；
29.2.3 正本与副本不一致的，以正本为准；
30投标文件的评估和比较

30.1 评标委员会将按照本须知第24条规定仅对确实为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较；

30.2 评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法进行评审和比较，向招标人提交评标报告并推荐中标候选人或受招标人委托确定中标人。
31 评标办法和标准 

根据《中华人民共和国招投标投标法》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定（国家计委12号令）》等有关法律、法规规定，结合本工程的实际，遵循公开、公平、公正、择优原则制定本评标办法。
一、评标原则：评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
二、评标组织：评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为五人以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3。
    三、评标程序：
本工程采用经评审的最低投标价法，分三个阶段分别进行：第一阶段为商务标的开标及确定评审区间，招标人按规定开启商务标后，根据招标文件规定确定评审区间及进入评审区间的投标文件；第二阶段为对进入评审区间的投标人进行资格审查。评标委员会依据法律法规及招标文件有关规定对投标文件进行资格审查，资格审查合格的投标文件进入下一阶段评审；第三阶段为对资格审查合格的投标文件进行商务标的详细评审。最终在合格的投标文件中向招标人推荐投标报价最低、次低和第三低的投标人为第一、第二、第三中标候选人（当商务标报价有两个及以上相同时，则以抽签决定名次）。若经评审有效的投标人少于三家时，经评标委员会认定仍具有竞争效果的，评标委员会可以根据招标文件的规定向招标人推荐有排序的一名或二名中标候选人。
四、投标文件的符合性审查
开标后，投标文件出现下列情况之一的，应当作废标处理：

（1）投标文件未按招标文件的要求装订、书写、盖章和签字的（在商务标、资格后审申请书各阶段都适用）；

（2）本须知第 11 条规定的投标文件有关内容未按本须知第 17款规定加盖投标人公章或未经法定代表人签字的；

（3）投标人提交的投标文件有缺失的（在商务标、资格后审申请书各阶段都适用）；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
（5）投标文件中载明的工期超过招标工期；

（6）未按规定的格式、内容填写或不全，关键字迹模糊、无法辨认；

（7）以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（8）招标文件其他作无效或废标处理规定的；

（9）凡发现有二份及以上投标文件相互之间有特别相同或相似之处，且经询标而投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。评标结束后，招标人应将该投标文件以及相关评标分析材料移交给招标投标管理机构，即使最终无法认定串标行为成立，也不影响对其按废标处理的结果。

五、投标人的资格审查
投标人的资格审查由评标委员会成员对进入评审区间的有效投标人的资格后审申请书统一评审。投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足下列必要条件之一的，其投标文件应当作废标处理，不进入下一轮评审：
（1） 企业营业执照有效且主营范围符合要求，应提供营业执照副本；

（2） 企业资质应符合招标公告要求，应提供企业资质证书副本；

（3） 项目负责人必须符合投标人须知前附表要求，应提供相应证书。
（4） 具备安全生产许可证，应提供安全生产许可证证书

（5） 申请人企业主要负责人“A类证书”（企业主要负责人包括企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人以及企业分管安全生产的副经理，前三个岗位必须和《建筑业企业资质等级证书》副本上载明的情况一致，企业分管安全生产副经理应与提供的任职文件相一致），注册建造师“B类证书”和专职安全员“C类证书” （按“建质【2008】91号”文件要求配备），应提供以上相应人员证书；

（6）提供企业分管安全生产副经理的任职文件（原件或加盖单位公章的复印件）；
（7）项目技术负责人具有建筑工程专业中级及以上职称，应提供相应证书；
（8）为了防止投标人借资质“挂靠”和递交虚假材料参加投标，招标人在资格审查时严格审查，即要求投标人在投标时的投标企业名称、企业营业执照单位名称、企业资质证书单位名称、项目负责人所在单位、项目管理人员劳动合同中的聘用单位（需提供劳动合同原件）、项目负责人的社会养老保险缴款单位（需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截止日前近三个月内任意一个月正常缴费的社会养老保险缴费记录）；
（9）根据乐政发[2009]45号文件，要求提供《履行农民工工资支付保障制度承诺书》；

（10）提供《拟派项目负责人无在建工程承诺书》
（11）诚信投标承诺书；

（12） 具有行贿犯罪不良行为记录且处罚日期在投标截止时间前2年内的单位，及具有其它不良行为记录且在投标截止时间处于公示（或发布）期的单位不得参加投标。隐瞒上述不良行为记录参加投标的单位，取消投标资格或中标候选人资格，建设行政主管部门按弄虚作假处理。
注：其它不良行为记录的认定，以下列查询途径的查询结果为准：
（A）在乐清市住房和城乡规划建设局备案后生效网站http://www.yqzjj.gov.cn，按“进入网站首页 > 公示专区 > 建筑市场不良行为公示”的途径查询；
（B）在温州市住房和城乡建设委员会网站http://www.wzcb.gov.cn，按“进入网站首页 > 诚信档案 > 不良行为记录”的途径查询；
（C）在浙江省建设信息港网站http://www.zjjs.com.cn，按“进入网站首页>信息查询>不良行为企业人员查询>企业不良行为查询”的途径查询；
（D）在住房和城乡建设部网站http://www.mohurd.gov.cn，按“进入网站首页>诚信体系> 不良行为记录查询”的途径查询；
（13）拟任项目负责人有下列情况之一的单位，取消投标资格或中标候选人资格。如隐瞒下列事实参加投标的，按弄虚作假处理：
（一） 已经在其所在单位中标或承建的工程建设项目中担任项目负责人的；
（二）曾经在其所在单位中标或承建的工程建设项目中担任项目负责人，虽已变更，但原项目尚未通过验收，且变更时间在2009年4月2日以后的。

（14）利益冲突：近三年内直至投标截止时间，投标人应未曾与本项目的招标代理机构有任何的隶属关系；未曾参与过本项目的技术规范、资格后审或招标文件的编制工作；与将承担本招标工程项目监理业务的单位没有任何隶属关系；

（15）以上第（1）~（9）项要求提供的证明材料均需提供原件核对（所有原件装在证书原件袋内、项目负责人注册建造师证书除外）。投标人应按以上要求提供材料，否则其内容将不予承认，其投标文件作废标处理。
六、商务标评审
评标委员会通过资格审查的投标文件进行商务标评审，商务标评如有下述情况之一的，可以按商务评审不予通过：
（1）工程量清单报价表上造价工程师或造价员未加盖资格印章的；
（2）规费、税金费率低于要求（要求详见“五、工程量清单”）报价的；
（3）投标书采用总价让利或百分比让利让利方式进行报价的；

（4）擅自将招标人提供的分部分项工程量清单或暂估费用进行变动、补充和修改的；
（5）经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

（6）工程量清单报价与工、料、机报价及对应的报价分析不相符的，或与拟建工程的施工组织设计及施工方案明显不匹配的，经评标委员会书面质询，投标人不能说明理由或评标委员会认定其理由不成立的；
（7）投标人拒绝按评标委员会要求提供报价分析说明和证明材料的；
（8）投标人委托具有相应资质的工程造价咨询人编制投标报价书的，投标文件中未附情况说明、委托编制投标报价的咨询合同书及工程造价咨询人的咨询资质等级证书等。
（9） 法律、法规、规章及现行招投标管理规定必须废标的。
 七、评标委员会根据评审结果，向招标人推荐按投标报价最低、次低和第三低的投标人为第一、第二、第三中标候选人（当商务标报价有两个及以上相同时，则以抽签决定名次），并出具书面的《评标报告》。

 八、评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，招标人宣布本次招标作废。

九、如果在投标文件中，发现或嫌疑投标人有违规违法行为，评标委员会可建议招标人把相关资料转送招标投标管理单位、招标投标活动行政监督管理部门复查处理。

十、定标

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者未在招标文件规定的期限内提交履约担保的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

第一中标候选人因不可抗力和前款所述之外的原因放弃中标权的，必须没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。

如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在不符合本项目资格审查的必要条件的，取消其中标资格，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人。

投标人在同一时间段参加本项目和其他项目投标，如其拟任项目负责人为同一人，且在本项目定标前，确定已在其他项目中标的（以中标通知书为准），取消本项目中标资格。招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人。

投标人在同一时间段参加本项目和其他项目投标，如其拟任项目负责人为同一人，且在本项目定标前，确定同为本项目和其他项目第一中标候选人的，由投标人在本项目招标人规定的期限内选择其中一个项目作为中标项目。

所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。

（七） 合同授予

32合同授予

32.1本工程的施工合同将授予按“31、评标办法和标准”所确定的中标人。
33招标人拒绝任何或所有投标的权利

33.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标报告拒绝不合格的投标人。
33.2经评标委员会确定后的第一中标人候选人、第二中标候选人，第三中标候选人在乐清市大荆镇人民政府公示三个工作日后，若有经核实的违规行为，招标人有取消其中标资格的权力，并依次替代中标人或重新招标。
34中标通知书

34.1中标人确定后，招标人将于10日内向乐清市大荆镇招投标中心提交施工招标情况书面报告。
34.2中标人确定后，招标人将于7日内发出中标通知书。
35合同的签订

35.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
35.2中标人如不按本投标人须知第35.1款的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的（包括但不限于招标人因此另行选定中标人而遭受的报价差额损失等），还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担其他相应法律责任。
35.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人；分包必须获得招标人事先书面同意。中标人违反该等规定，招标人将有权没收其履约保证金以及终止合同，若给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担其他相应法律责任。
36履约担保
36.1合同签署同时，中标人应按前附表第19项规定的金额向招标人提供履约担保。
37其他事项
37.1招标文件的备案
本标文已经乐清市大荆镇招投标中心备案，未尽事宜将另发补充文件或按有关法律、法规政策性文件规定办理。

37.2根据温州市建设局温建建〔2006〕63号文等相关文件规定，承发包双方应积极贯彻落实相关文件要求，配合乐清市大荆镇招投标中心对有关单位履行招投标承诺情况的监管工作和及时、全面掌握工程进展情况及合同履行情况。
37.3 本招标文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行。
(八)  重新招标和不再招标

38重新招标和不再招标

38.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

38.2 不再招标 

  重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可不再进行招标。 

（九）纪律和监督

39纪律

39.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

39.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

39.3 对评标委员会成员的纪律要求 

评标委员会成员不得收受他人的财务或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

39.4 对于评标活动有关的工作人员的纪律要求 

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

40 投诉 

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违法法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

（十）其他事项
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表 

三、合同条款及格式
第一部分  协议书

发包人：乐清市大荆镇第三小学
承包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，共同信守。

一、工程概况

工程名称：乐清市大荆镇第三小学修缮工程

工程地点：乐清市大荆镇。
工程内容：卫生间整改、楼地面翻新、内墙面瓷砖及涂料。
群体工程应附承包人揽工程项目一览表

资金来源：教育局拨款。

二、工程承包范围

承包范围：建筑工程等（具体见工程量清单及编制说明）
三、合同工期

开工日期：                       

竣工日期：                       

合同工期总日历天数80日历天。

四、质量标准

工程质量标准：合格。 

五、合同价款

金额为人民币（大写）：                   元（￥：        元）

六、组成本合同的文件：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、询标纪要、招标文件及补充

4、投标函及其附录

5、本合同专用条款

6、本合同通用条款

7、标准、规范及有关技术文件

8、图纸

9、工程量清单

10、工程报价单及预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的成果，不存在与招标文件和中标投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。
十一、合同生效
合同订立时间：       年    月    日

合同订立地点：                     

本合同双方约定 签字、盖章 后生效。

发包人：（公章）                          承包人：（公章）

住所：                                   住所：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

第二部分   通用条款（略）

详见GF-1999-0201

第三部分   专用条款

一、词语定义及合同文件

2．合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：施工合同协议书、中标通知书、招标文件及询标记录、投标函及其附录、施工合同专用条款、施工合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、图纸会审文件、工程量清单、工程报价单（商务标），双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为合同的组成部分。

3．语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，还使用 无 语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：按国家有关规定以及招标文件内容说明

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：最新国家标准，地方规范执行。如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现矛盾的情况时，承包方应及时通知监理工程师，并提出解决办法，征得监理工程师的同意后实施。

发包人提供标准、规范的时间：所有标准、规范均由承包人自备，发包人不另行提供。

国内没有相应标准、规范时的约定：无

4．图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同生效后，提供六套图纸

发包人对图纸的保密要求：不经发包方同意，不得擅自给第三方。

使用国外图纸的要求及费用承担：无

二、双方一般权利和义务

5．工程师

5.1监理单位委派的工程师

姓名：（待定）   职务：         

发包人委托的职权：按监理委托合同的授权范围，主持项目监理机构工作，严格按照GB50319-2000《建设工程监理规范》组织实施。

需要取得发包人批准才能行使的职权：                      

5.2发包人派驻的工程师

姓名：（待定）   职务：          

职权：负责政策处理，协调落实监理、施工单位的工作，落实设计变更和暂估价材料的选定、工程价款的拨付和认价签证工作；代表发包人，对施工现场的工程管理全面负责。
5.3不实行监理的，工程师的职权：无

7．项目负责人

7.1承包人项目负责人是   待定   ，职务： 项目负责人 

7.6 承包人项目负责人必须驻施工现场，未经发包人允许不得替换。如项目负责人不称职，发包人有权提出更换。
8．发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工程前期工作已完成，具备施工条件

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应的要求：

①所需正常施工的电源、水源由发包方在开工前安装至施工现场边缘。 

②施工用电：施工围墙内临时低压接电及线缆铺设费用要求承包人自理并包括在投标总价内。 

③施工用水：施工围墙内临时用水接水管铺设费用由承包人自理并包括在投标总价内。

④施工用水、用电费用如由发包人代缴，在支付工程款时按装表计量（加损耗）所记录实际发生费用扣回。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签订后至工程开工前7天内

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：15天完成

（6）水准点与坐标控制点交验要求：以书面形式，于开工前10天内办理交接手续

（7）图纸会审和设计交底时间：开工前7天

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按实际需要由承包人提出解决方案，经工程师批准后才能实施，费用由发包人承担，工期不顺延。
（9）双方发包人应做的其他工作：无

8.2发包人委托承包人办理的工作：办理施工所需证件、批件和申请批准手续等

9．承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：向工程师提供年度、季度、月度工程计划；每月25日前向发包人提交当月完成工程量、本月工程产值报表及下月工程进度计划，一式三份。每周一报告下周作业计划，本周实施情况一式二份。
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全和非夜间施工照明。发包人不承担承包人或其分包单位雇佣的工人或其它人员的伤亡赔偿或补偿责任，除非是因发包人或发包人雇员在履行职务行为过程中的过错而造成的伤亡。
（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：本工程施工期间，承包人需为现场管理人员提供办公用房2间，并承担由此发生的水电费用；办公用房房间应进行满足办公条件的室内装修，并配置相应的办公和会议桌椅、空调、电话等设施，接通水、电、通讯等管线。施工期间，承包人应保证所有用房及其设施的完好使用和通讯正常，以上费用均已含在合同价中 。
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人自行解决并办理相关审批手续，费用已包含在总价中。承包人办理有困难时，发包人尽合理努力协助（发包人不承担因此增加的相关费用）。承包人应采取有效措施尽量减少尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应取得发包人同意、有关部门批准。
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程和设备未交付发包人之前，承包人负责所有成品的保护工作，保护期间发生损坏，承包人承担修复费用。工程未办理竣工验收交付发包人前，承包人有责任为承包范围内的已完工程或其他任何部位进行保护，费用由承包人承担。
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按实际需要由承包人提出解决方案，经工程师批准后才能实施，费用由发包人承担，工期不顺延。如在施工工程中由于施工不当造成损失的，此损失部分由承包人自费予以修复。
（8）施工场地清洁卫生的要求：按乐清市标化工地的要求、规定执行。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：无

三、施工组织设计和工期

10．进度计划

10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人应在开工前应将施工组织设计、进度计划（网络图和横道图）和为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案说明提交2份给工程师。
工程师确认的时间：送达后7天内确认

10.2群体工程中有关进度计划的要求：无
13．工期延误

13.1双方约定工期顺延的其他情况：除一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的不予顺延外，其余按通用条款13.1款执行。

四、质量与验收

17．隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位：隐蔽或中间验收，承包单位进行自检合格后，书面报告监理单位，承包单位准备验收记录，验收合格后，监理单位签字；验收不合格的，承包单位在限定的时间内修改，重新验收。
19．工程试车

19.1试车费用的承担：详见通用条款20.1与20.2条款

五、安全施工

按通用条款第20、21、22条内容和国家、地方有关法律法规、文件的要求执行。

六、合同价款与支付

23、合同价款与调整

23.1 本合同价款采用（23.1.1）方式确定。
23.1.1本合同价款采用固定单价合同，合同价款的确定按招标文件规定执行。
合同价款中包括的风险范围：a、一个有经验的承包人可以或应该预见的风险； b、招标文件或工程量清单编制说明中已明确要求包干的措施费（包括组织措施费和技术措施费）； c、现行预算定额或计价规范未描述到，但又是完成分项工程必须有的工作内容，均应包括在报价内； d、合同期间材料设备价格（招标文件规定的动态管理的材料除外）、机械费的涨跌； e、连续72小时以内停水、停电、停气不能施工造成的费用增加和工期延误； f、招标文件工程量清单编制说明中已明确需要报价的其他所有内容；g、除不可抗力外的其他风险。

风险费用的计算方法：按招标文件规定
风险范围以外合同价款调整方法：按招标文件有关约定执行

23.2双方约定合同价款的其他调整因素：
（1）属人力不可抗拒因素造成承包方的直接损失费用，发包方将根据实际情况给予一定的补偿，但属应该预见、预防的因素而承包方没有及时预防或预防不力造成的损失，发包人不负责补偿，属施工技术组织措施失误造成的费用、工期损失由承包方自行承担；

23.3合同价款调整办法：

本工程合同为固定单价合同。合同价为完成本工程施工图纸和工程量清单内容的全部费用。除有关文件规定及下述因素可调整合同承包价外，其余不得以任何理由调整变更合同价。

1）、招标人提供的分部分项工程量清单项目有误（多项，漏项），或设计变更引起分部分项工程量清单项目调整。其工程数量由承包人按浙江省建设工程工程量计算规则计算。经发包人、监理审定后作为结算依据。

2）、招标人提供的分部分项工程量有误，或设计变更引起分部分项工程量清单工程量调整，其工程数量由承包人按浙江省建设工程工程量计算规则计算。经发包人、监理审定后作为结算依据。

3）、合同价调整约定：
①凡单项合价金额占合同总价2%以上的清单项目其增加或减少工程量（与清单项目数量比较）超过±15%外部分的工程量，根据标底组价原则重新组价*折算系数确定。除此外，清单项目工程量增加或减少其单价按合同单价计算，措施费按合同程序调整（包干费用除外）。
折算系数=（中标造价-暂估价）/（标底造价-暂估价）*100%。

②工程量清单中多项、漏项、设计变更的新增项目，其单价根据标底组价原则，重新组价*折算系数。

③由于设计变更引起的清单项目中项目子项特征或工程内容的变更，则以中标报价中的综合单价分析为基础，仅就变更部分根据定额子目，依据标底组价原则调整（含折算系数）。调整公式：

结算单价=（变更后子目单价*折算系数-变更前子目单价*折算系数）+合同最终单价 

④材料暂估单价调整

（甲方签证材料价格-材料暂估单价）*（1+安全文明施工费率）*（1+税金）

⑤专业工程暂估价调整

A：能按定额分解组价的按②处理

B：不能按定额分解组价的，根据市场调查，以综合市场价，经甲方监理签证后调整：

（甲方签证综合价格-暂估综合价格）*（1+安全文明施工费率）*（1+税金）【签证综合价格除税金外包括其他所有费用（人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润、风险、规费等）】

4）、本工程钢材、水泥、商品砼实行动态管理，属于动态管理的材料价格结算办法：
①钢材、商品砼：以合同约定的工程开工至主体工程结构封顶期间月份的《乐清建筑》信息价格算术平均值(X)与投标时采用《乐清建筑》的基期信息价格(Y)之间的差值作为价差调整。

②水泥：以合同约定的工程开工至工程竣工验收期间（指合同工期）的前80%月份的《乐清建筑》信息价格算术平均值(X)与投标时采用《乐清建筑》的基期信息价格(Y)之间的差值作为价差调整。

上述材料的价差结算计算式为：标底材料数量×（X－Y）×（1+安全文明施工费率）×（1＋税率）。
 5）、人工费动态管理结算办法：人工费动态管理办法按人工费指数法调整，人工费调整幅度为施工期间平均人工费指数与招投标期间人工费指数的比值调整公式为：人工费动态调整额=人工费总额×（调整期间平均人工费指数/2013年2月份人工费指数-1）×（1＋规费费率）×（1＋安全文明施工费率）×（1＋税率）。人工费总额按人工费总额按标底人工费总额计算，人工费指数以2013年2月份《温州工程价格信息》为基数，具体参照温建建[2008]35号《关于进一步加强建设工程造价动态管理的通知》。

6）、各投标单位应考虑在施工期间措施项目的其他项目可能变动的因素（如队伍二次进场费用等），各自估计风险计入造价，今后不论措施项目的其他项目如何变动，措施项目的其他项目均不再调整。

24．工程量确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日承包方向监理方提交已完成工程量，监理方接到承包方报告后7天内由发包方核实确认。

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：按26条执行。

25．工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同签定后，现场项目组人员到位、开工令签发并正常施工5个日历天内由承包人填报支付审批表，由监理工程师签章后，进入发包人的付款程序，支付合同价款的10％作为预付工程备料款。
26．工程款（进度款）支付

26.1双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：经发包人、监理确认签证后，完成工程量的60%，支付合同价的40%的工程款（含预付备料款）；当工程交工验收合格一个月内付至合同价款的90%（含预付备料款）；经工程结算审核后一个月内付至结算总价 95%；结算总价的5%作为质量保修金，质量保修期满无质量问题后14天内，将剩余保修金返还承包人。

26.1.1上述工程进度款支付时，应即时扣除发包人垫付款项、同一时段内发生的违约金等。

26.1.2合同外工程增加时，经发包人、监理确认签证后，支付已完工程量的85%的工程款。
26.2工程款支付的其他条件：

26.2.1工程报表：工程开工后，承包人应在每月25日向发包人报送本月工程报表，报表内容应包含月度完成工程量产值、工程质量的抽查情况、材料供应情况、分包工程情况、当月分项工序的照片及录像记录资料、当月施工班组及民工清单、民工工资发放清单（加盖承包人财务章）、民工工伤保险费缴纳清单及上一次工程款实行专款专用的有效凭证。该报表经监理人审核后提交给发包人。

26.2.2付款手续：承包人如某一节点未按时完成，除承担违约责任外，发包人有权暂缓支付工程进度款。承包人在符合本合同约定的工期节点的情况下，报工程款申请书；申请书应附该付款节点前的工程综合报表，报表具体内容见26.2.1条，经监理人审核确认后提交给发包人，发包人收到报表经工程款审核完成后(以双方签字为准) 7个工作日内向承包人支付进度款。承包人在申请付款时应提供工程所在地的地税发票(在支付至结算款97%时需同时提供至100%的地税发票)，发包人通过银行转账方式支付款项。
26.2.3以上各款项凡合理滞留在发包人处的，均不计利息。
27．发包人供应材料设备

27.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：具体见工程量清单编制说明。

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：无

（3）承包人可代为调剂串换的材料：无

（4）到货地点与一览表不符：无
（5）供应数量与一览表不符：无

（6）到货时间与一览表不符：无

27.2发包人供应材料设备的结算方法：无
28．承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定：由承包人向发包人提供设备、材料的样品（规格、型号、颜色、产地、价格等），由发包人根据工程设计需要和投标承诺而进行优选确定后，由承包人负责采购，所有材料、设备采购后必须经监理方验收后方能用于工程；

承包人提供的产品如不是工程量清单中推荐的选用产品，则其必须满足本工程系统功能要求，其技术标准应符合国家强制性标准，其性能、主要技术指标不低于工程量清单中所列产品的性能及主要技术指标，品牌档次不低于工程量清单中所列产品推荐品牌的档次，若发包人或监理单位认为其产品不符合要求档次或低于推荐产品的档次，则发包人有权要求其更换产品，直到发包人满意为止，并保持综合单价不变。

八、工程变更

29、工程设计变更
29.1工程设计变更是发包人的权力，只要是本工程施工范围内的设计变更，承包人必须无条件先予执行，变更价款按23.1条规定确定。
29.2当本工程设计需要变更时，应经设计人、监理人及发包人签字盖章后出具工程变更联系单为依据。承包人无权单独与设计人联系工程变更事宜。
30、工程联系单管理：
30.1施工过程中的各类联系单涉及到返工、隐蔽工程、新增单价和工期的，承包人应在不迟于该联系单下发之日起14个日历天提出签证，否则发包人可因发生时间过长为由拒绝签复，其余变更费用，一并在竣工结算时上报。
30.2承包人提出来的尤其涉及费用的联系单必须依据充分，用详尽的资料、图纸附加图片、照片予以说明，以便于发包人及造价咨询人的审核；资料不清楚或不详尽的，发包人有权予以退回或拒绝接受。
九、竣工验收与结算

32、竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定：承包人在工程（包括本次招标范围内的所有工程）竣工验收合格后1个月内向发包人提交完整的竣工图纸及其他竣工资料3套，电子档案1份。

32.6中间交工工程的范围和竣工时间：按中标承诺。

33、竣工结算

33.1发包人收到承包人递交的竣工结算报告及竣工资料后15天内对结算资料完整性进行确认或要求承包人补充，逾期未予以答复视作确认；发包人从接到竣工结算报告和竣工结算资料之日起3个月内对竣工结算核实，给予确认或提出修改意见。

33.2承包人按浙价服(2009)84号文件规定标准承担本工程结算的审核追加费用。

33.3结算资料包括但不限于：

（1）工程结算书（含内容完全相同的电子版）；

（2）原投标施工图；

（3）经监理人、发包人认可的竣工图；

（4）工程变更文件及相关资料[分类整理并装订成册（每册均须有资料目录），如打桩记录、联系单、变更图纸、会审纪要、详细的工程量计算书（顺序按招标清单）并提供内容完全一致的电子版本等]。

十、违约、索赔和争议

35．违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款24条约定发包人违约应承担的违约责任：按同期银行贷款利息处以违约金。
本合同通用条款的第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：按同期银行贷款利息处以违约金。但承包人不得因设计变更经济签证未确认而停工，否则承包人应承担工期延误的违约责任。
本合同通用条款的第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：按同期银行贷款利息处以违约金。
双方约定的发包人其他违约责任：无

35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
    本合同通用条款第14．2款约定承包人违约应承担的违约责任：开工日期以发包人发出开工通知后第三天起计算，工程达到竣工验收条件时，承包人应向发包人提交竣工报告，由发包人会同监理、质检等单位组织验收，验收期间不做工期累计。工程验收合格，则施工单位提交竣工报告的当天即为竣工日期。如验收不合格返工，返工日期将作为工期累计。经过验收合格的工程，承包人有责任保护、管理到交付使用。实际工期比合同工期（含签证顺延工期）每拖延一天，按3000元予以处罚 (处罚最高不超过合同总价的3%)。工期违约金在办理工程结算时在应付工程款中一次性扣回。

本合同通用条款第15．1款约定承包人违约应承担的违约责任：工程竣工验收若不合格，则由承包人负责返工修补至合格。如返工后还不合格，承包人除承担一切修补费用和工期损失外，再向发包人支付合同价5%的违约金。质量违约金在办理工程结算时在应付工程款中一次性扣回。

双方约定的承包人其他违约责任：

（1）承包人未经发包人同意不得擅自更换项目负责人或技术负责人，否则发包人有权单方终止合同、止付工程款，其工程履约担保不予返还。如确需调整，须经发包人同意，且每更换一人次处以违约金20万元（在当期应付工程款中予以扣除）。
（2）从开工至竣工之日止，项目班组全部成员都应到岗就位。由监理工程师负责对项目负责人、技术负责人、质量员、安全员、施工员进行考勤：项目负责人月上岗率少于80%，每人每日处1000元的违约金，其他项目管理班子成员月上岗率少于90%，每人每日处500元的违约金，出勤违约金最高限额为合同价的2%。

（3）承包人如出现：项目负责人在施工期间如出现不听发包人和工程师的正常工作指挥，影响恶劣或项目班子其他管理人员有不称职或有其他违背职业道德发生，发包人有权要求承包人及时调换人员直至发包人满意为止，并经发包人考核同意后上岗，并按第（1）点规定予以处罚，由此造成的一切损失均由承包人赔偿。

（4）承包人必须与发包人签订《治安责任承包协议书》，做好工地的治安保卫工作，服从发包人的治安管理。如出现打群架现象，发包人有权视情节严重程度每次处以10000-20000元人民币的违约金。
（3）由发包人或监理人、造价咨询人召集的例会和其他重要会议，发包人指定项目负责人和技术负责人及其他指定人员必须准时参加，如无故缺席或是迟到，发包人有权视情节严重程度对承包人进行一定的经济处罚，如因缺席迟到原因导致对会议内容不了解，其后果由承包人自负。

（4）如承包人违约停止施工，发包人有权按发包人、承包人双方及监理人、造价咨询人确认的工程量进行结算工程款，发包人有权立即调换承包人而继续施工。并追究承包人的违约责任，由此造成的一切损失均由承包人赔偿。
（5）如因承包人原因致使工期延误，造成发包人经济损失或增加费用支出的。承包人除承担工期延误的违约责任外，还应对发包人承担经济赔偿。
37．争议

37.1发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者请乐清市住建局调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以（2）方式解决争议： 

（1）双方达成仲裁协议，向乐清市仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向工程所在地人民法院起诉。

十一、其他

38．工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：无
39．不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：执行国家政府部门有关规定及合同通常条款。

40．保险

40.1本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：建筑工程一切险和安装工程一切险由发包人办理。
发包人委托承包人办理的保险事项：承包人以发包人和承包人的共同名义向保险公司投保第三者责任险；每年按照相应的金额投保，事故次数不限。投保后，承包人凭保险单据向发包人报销，不计入本次投标报价中；保险公司由发包人指定。 

（2）承包人投保内容：按通用条款40.4执行

41．担保

41.3本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：__________担保合同作为合同附件。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：_________担保合同作为本合同附件。

（3）双方约定的其他担保事项：无
46．合同份数：双方约定合同副本份数：双方各执正本壹份，副本陆份
47．补充条款:

 47.1 项目负责人的资质证书由业主代为保管，通过交工验收后发还。

47.2双方同意，若对本工程质量有争议，则由发包人指定的鉴定机构鉴定，鉴定费用由造成质量瑕疵的责任方承担。
47.3合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

47.5未尽事宜以招标文件内容为准；确未涉及的以双方协商确定内容为准。
附件1：
工程质量保修书
发包人（全称）：                        
承包人（全称）：                         
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                       （工程名称）签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

具体保修的内容，双方约定如下：本合同承包范围内的全部工程内容。
2、质量保修期
2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
① 地基与基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

② 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

③ 装修工程为2年；

④ 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2年；

⑤ 供热及供冷为2个采暖期及供冷期；

⑥ 给排水设施、道路等配套市政公用工程为2年；

⑦ 园林工程为2 年

⑧ 其他：保修期限为2年。
3、质量保修责任
3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照国家规定的相关建构筑物保修规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。
4、保修费用 
4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担；对责任方的确定产生疑问或争议的，依发包人委托的鉴定机构所出具的独立报告来确定。
5、其他

5.1双方约定的其他工程质量保修事项：本工程约定的工程质量保修金为结算价的3%；质量保修期满无质量问题后14天内，将剩余保修金返还承包人（不计利息）。 
5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发    包    人（公章）：             
承    包    人（公章）：

法定代表人（签字）：               

  法定代表人（签字）：

        年      月      日
                          年     月       日

附件2：
廉政责任合同

第一条：根据国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反不正当竞争的通知》精神和廉政建设的有关规定，为进一步规范工程建设中的经济活动管理，经双方协商一致，制订以下廉政责任合同（以下简称本合同）。
第二条：本合同由              或其委托代理人（以下简称甲方）与承包方或供销商（以下简称乙方）共同签订。

第三条：甲方纪检监察部门负责履行本合同的监督管理工作。

第四条：基本守则 

一、甲乙双方应严格遵守中国关于廉政建设及反不正当竞争方面的法律法规。

二、甲乙双方严格执行所签订的经济合同的各项条款，自觉按合同办事，严禁因违法违纪、违反工程建设管理的各项规章制度而损害国家和集体利益。

三、甲、乙双方人员洽谈业务时，必须选择在办公场所或甲方确定的其它公共场所，甲方需二人以上共同参加，严禁私下商谈串通。

第五条  甲方的权利和义务

一、甲方人员不得以任何形式向乙方索要回扣；对无法拒收的，应及时上交指挥部综合办公室。

二、甲方人员在业务交往中或项目结束后，不得接受乙方以任何形式给予的礼金、礼品和有价证券，不得在乙方报销应由个人支付的任何费用。

三、甲方人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、旅游和娱乐活动。

四、甲方人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

第六条：乙方的权利和义务

一、乙方人员不得以任何形式向甲方人员赠送礼金、礼品和有价证券。项目结束后，也不得进行上述赠送。

二、乙方不准以任何名义为甲方人员报销应由甲方人员个人支付的费用。

三、乙方人员不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方人员参加宴会、旅游和娱乐活动等。

第七条：违约责任

一、甲方人员若违反本合同，其主管部门将对违法、违纪、违规人员严肃查处。因此而给乙方造成的损失，甲方按有关规定予以赔偿（前提是乙方没有上述违法、违纪、违规行为）。

二、甲方或甲方主管部门如发现乙方人员违反本合同规定，有权终止其经济合同，由此而造成的损失由乙方负责赔偿；并将乙方列入不良行为名单登记入册，取消其在甲方的任何经济项目的投标活动资格。同时，有义务向政府主管部门提供其不良记录情况。

三、乙方人员若违反本合同，乙方应对违法违纪人员严肃查处，因此而给甲方造成的损失，乙方按有关规定予以赔偿。

四、如乙方发现甲方人员有违反本合同的行为，应及时向甲方纪检监察部门举报。甲方不得以任何借口报复乙方。

第八条：甲乙双方必须将“廉政责任合同”贯穿于所签订的经济合同实施的全过程，及时布置、认真检查、严格考核。
第九条：本合同在甲乙双方签订经济合同的同时签订。

第十条：本合同作为本次所签订的《      》经济合同的附件，经合同双方共同签署后立即生效。

第十一条：适用法律

本合同应受中国的法律管辖并按其加以解释。

第十二条：管辖

双方因本合同发生争议的，任何一方可以向项目所在地法院提起诉讼。

第十三条：本合同一式三份，由甲乙双方及甲方纪检监察部门各执一份。

甲方（盖章）                    乙方（盖章）

甲方法定代表人 ：               乙方法定代表人：

或                              或

甲方委托代理人：                乙方委托代理人：

年   月   日                    年   月   日

签约地点：

附件3
安全生产责任书
工程名称：        
甲方：（建设单位）  
乙方：（施工单位）
为明确甲乙双方的权利和义务，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据国家和浙江省相关法律法规的规定，结合工程项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下安全生产责任书：
一、甲方的权利、责任和义务：
    1、工程开工前，甲方应向乙方提供经有关部门批准的施工用地、合格的施工设施和真实、准确、齐全的地下管线资料，组织勘察，设计文件的技术交底。
  2、严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。
  3、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。
  3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责监督乙方领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。
  4、甲方有权随时对乙方进行监督，对其中出现的问题进行批评、教育，并有权责令乙方清除不安全隐患的权利。
  5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。
  6、严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。
  7、对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。
8、甲方委托监理单位对施工现场的安全管理实行全过程监控。
9、甲方有对乙方在施工过程中，违反国家安全生产、消防、交通、治安管理政策、法规，违反甲方安全管理规章，不服从甲方管理等行为进行处罚直至单方解除合同的权利。
  二、乙方的权利、责任和义务：
  1、承包人应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。必须为其招收的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件，在项目开工前，办理人身意外伤害保险并支付保险费。
  2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。
  3、严格履行发包人特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。
  4、乙方对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均由乙方承担相应的责任。在施工过程中，发生交通、施工、机电、消防等安全事故，要立即抢救伤者，采取措施减少财产损失，保护现场，积极主动的配合甲方处理事故。
  5、乙方对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。
  6、乙方总承包人应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。
  7、乙方施工单位承接工程业务应当具备相应安全生产保证体系和责任制度，根据工程项目规模和特性配备足够专、兼职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。
  8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。
  9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。
  10、遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。在乙方施工过程中，甲方工作人员有违章指挥、强令冒险作业的行为，乙方有权制止违章行为，并提出批评、拒绝执行以及检举、控告的权利；乙方明知甲方人员违章指挥而不制止并造成损失，乙方承担责任。
  11、在施工过程中，发现文物古迹时，要立即保护现场，并及时报告。严禁破坏、私自收藏、倒卖或隐瞒不报
  12、服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。
  13、乙方所使用的自带或外租的设备、设施，确保性能完好，进入施工现场，必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。不符合上述要求，擅自投入使用，由此造成的损失，由乙方承担。
14、乙方在施工期内，对施工机械设备进行经常维护保养，爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。
  15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。
16、在施工过程中，乙方必须自觉遵守法纪，遵守甲方安全管理规章制度、措施、规定。严格遵守安全操作规程。对违反本条款造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。情节严重的甲方有权终止合同。
  17、乙方每次更换和调动管理人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。
  18、所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。
19、从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。
20、施工单位对现场和作业面采取有效的安全防护措施，确保安全技术防护措施费用于安全防护，符合建设工程安全标准。
21、乙方人员必须遵守劳动纪律，按规定正确佩戴和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗，严禁在宿舍内私拉电线；冬季，严禁在宿舍内使用电炉子等电器设备。不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。
三、其它：
1、本责任书未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，责任书在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。
2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。
四、本责任书作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。
甲方：（盖章）                             乙方：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）                 法定代表人：（签字或盖章）
签订日期：      年    月    日
四、工程建设标准

依据设计文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省市、行业的一切有关法规、规范的要求。

	1
	GB    50009—2001
	建筑结构荷载规范

	2
	GB    50007—2002
	建筑地基基础设计规范

	3
	GB    50010—2002
	混凝土结构设计规范

	4
	GB    50003--2001
	砌体结构设计规范

	5
	GB    50069--2002
	给水排水工程构筑物结构设计规范

	6
	GB    50332--2002
	给水排水工程管道结构设计规范

	7
	GB    50011--2002
	建筑抗震设计规范

	8
	GB    50191--93
	构筑物抗震设计规范

	9
	GECS  117：2000
	给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程

	10
	GB    50202--2002
	地基与基础工程质量验收规范

	11
	GB    50204--2002
	混凝土结构工程施工质量验收规范

	12
	GB    50203--2002
	砌体工程施工质量验收规范

	13
	GBJ   141  --90
	给水排水构筑物施工质量验收规范

	14
	GB    50268—97
	给排水管道工程施工验收规范

	15
	JGJ   79   --2002
	建筑地基处理技术规范

	16
	JGJ   94   --94
	建筑桩基技术规范

	17
	JGJ   106  --2003
	建筑桩基检测技术规程

	18
	JGJ   111  --98
	建筑与市政降水工程技术规范

	19
	GB 3047.1-82
	面板、架和柜的的基本尺寸系列

	20
	GB 50168-92
	电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

	21
	GB 50169-92
	电气装置安装工程接地线路施工及验收规范

	22
	GB 50171-92
	电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

	23
	GB 50093-2002
	工业自动化仪表施工及验收规范


注：以上摘引部份规范名录以供参照。有关工程的建筑﹑结构﹑施工﹑安全﹑建材﹑机械﹑设备以及质量标准，国家与行业制定了一系列规范与标准，工程技术人员必须熟悉与掌握，特别是《强制性条文》的有关内容，必须在施工活动中自觉﹑严格地执行并相互监督。
五、工程量清单

（一）
工程量清单报价要求
41 工程量清单说明
41.1  本工程根据浙江省建设厅《关于印发浙江省建设工程计价依据（2010版）的通知》（浙建建【2010】224号及温州市建设局有关规定，本工程投标报价实行工程量清单计价方式。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第41.4款约定；计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目且本章第41.4款也未约定的；双方协商确定；协商不成的，可向行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。
41.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求用图纸等章节内容一起阅读和理解。
41.3  工程量清单报价要求使用综合单价法。本工程投标报价为按照招标文件规定完成工程量清单所列项目的全部费用，包括工程量清单分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金等。本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。
41.4  补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：
41.5  本条第41.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。
41.6  本条与下述说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。
41.7 工程量清单（另册）。
42标底造价  

42.1标底造价编制依据
（1）《浙江省建筑工程预算定额（2010版）》；

（2）《浙江省安装工程预算定额（2010版）》；

（3）《浙江省建设工程施工费用定额（2010版）》；

（4）《浙江省建设工程计价规则（2010）版》；

（5）《浙江省施工机械台班费用定额（2010版）》；

（6）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）；

（7）《浙江省建设安装材料基期价格》（2010版）。

（8）根据浙江省建筑安装工程费用定额（2010版）与有关造价政策的规定，经审定本工程为单独装饰三类工程；取费标准按《浙江省建设工程施工费用定额（2010）》计取施工组织措施费；规费、税金根据《浙江省建设工程施工费用定额（2010）》规定的标准和方法计取，不得作为竞争性费用。

（10）材料价格：除有暂定（或暂估）价格的材料和暂定综合单价的项目外，其余材料有当地市场价的参考当地市场价格，没有当地市场价的可分别参考《乐清建筑》近期材料信息价或《温州工程造价信息》和《浙江造价信息》的材料信息价格结合当地实际市场价格。本工程钢筋、水泥、商品混凝土实行动态管理，有关结算办法见相关条款。
（11）本工程标底（或预算造价）的人工费已根据温住建发〔2011〕219号《转发浙江省住房和城乡建设厅关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知》，人工市场信息价按《温州工程造价信息》2013年2月人工市场信息价计取。

（12）温住建发【2012】39号《关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》；

（13）温住建发[2012]190号文件《关于转发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》规定。

（14）温建建[2010]317号《关于实施浙江省建设工程计价依据（2010版）的通知》

（15）建建发[2009]93号附件1《建设工程工程量清单计价规范》（（GB50500-2008）浙江省补充条款）

43投标报价要求
43.1  投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
（1）本招标文件；
（2）《建设工程量清单计价规范》；
（3）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；
（4）企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额； 

（5）招标文件（包括工程量清单）的澄清、补充和修改文件；
（6）建设工程设计文件及相关资料；
（7）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；
（8）与建设项目相关的标准、规定等技术资料；
（9）市场价格信息或《乐清建筑》或《温州工程造价信息》或《浙江造价信息》；
（10）其他的相关资料。
43.2   工程量差异调整 

43.2.1  工程量清单由招标人委托有资质的工程造价咨询单位根据完整的施工图纸及有关技术资料，以工程量清单计价规范为依据和浙江省建设工程计价规范的有关规定，结合招标人对本工程的具体要求进行编制。
43.2.2工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
43.3  工程量清单中标价的单价或金额，应采用综合单价计价方法报价，综合单价计价方法指完成工程量清单中规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润和风险费之和。
43.4  已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。
43.5  “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金的合计金额一致。
43.6  分部分项工程项目按下列要求报价：
43.6.1投标人在分部分项工程量清单计价时，应按照招标文件的要求，根据工程特点并结合市场行情（包括市场材料价格）及投标人企业状况，考虑各项可能发生的风险费用，自主报价。
43.6.2投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级。
43.6.3投标人投标的产品必须满足系统功能要求，其技术标准应符合国家强制性标准，其性能、主要技术指标不低于工程量清单中所列产品的性能及主要技术指标，品牌档次要求不低于工程量清单中所列产品推荐品牌的档次，若招标人或监理单位认为其产品不符合要求档次低于推荐产品的档次，则招标人有权要求其更换产品，并保持综合单价不变。
43.7措施项目清单报价的要求
投标人根据工程量清单中所列的措施项目清单自主报价。以分部分项工程量清单方式计价的，采用综合单价；以费率方式计价的，可参照《浙江省建设工程施工费用定额》的相应规定计取。
投标人认为清单所列措施项目中不发生费用的，应以“0”计价，不得删除。投标人可根据工程实际情况结合投标时拟定的施工组织设计或施工方案，对招标人所列的措施项目进行增补，投标人增加的措施项目，应填写在相应的措施项目之后，并在“措施项目清单计价表”序号栏中以“增××”示之，“××”为增加的措施序号，自01起顺序编制。
43.7.1施工技术措施项目包括
(1)大型机械设备进出场及安拆费；
(2)混凝土、钢筋混凝土模板及支架费用；
(3)脚手架费：是指完成本工程施工需要的各种脚手架搭、拆、运输费用及脚手架的摊销费用。投标人可根据本工程实际情况和施工方案自行测算报价，该费用一次性包干，今后不予调整。
(4)工程垂直运输费：是指本工程在招标工期内完成全部工作所需的垂直运输机械台班费用。投标人可根据本工程实际情况和施工方案自行测算报价，该费用一次性包干，今后不予调整。
(5)施工降水、排水费
(6)施工围堰、围护等费用根据现场情况自行考虑（汛期间的围堰拆除及重建），包干计入技术措施费中，以后不再调整。
(7)便桥、便道
(8)其他施工技术措施费：是指投标单位根据本工程各专业、乐清地区及工程特点补充的技术措施费用项目，其费用由投标单位可根据本工程实际情况和施工方案自行测算，一次性包干使用，今后不予调整，具体项目包括：
①本工程三通一平已基本完成，其中施工用电变压器由投标单位自行考虑费用计入相应报价中。若投标单位认为需进一步平整或铺筑施工道路等，或认为施工场地还需要清理等所发生的费用，或还需要临时低压接电及线缆铺设，或还需要临时用水接水管铺设，可测算相应所需要的费用计入包干费用内，一次性包干，今后不予调整。
②本工程所在区域常限电、停水，施工用水、用电需二次引入费用或自备发电机、储水设施费用（包括由于停水、停电及施工用水加压而增加的费用，且工期不予顺延）；
③因施工噪音、物体坠落、材料抛散而影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题，由中标单位和有关管理部门联系，自行解决。因此造成工期延长由中标单位负责。如给招标单位另行造成额外的经济损失，招标单位可从中标单位的工程款中扣回；
④凡工程招标文件中没有明确或招标管理部门文件没有明确规定由招标单位承担的，但实际施工中可能发生的其他管理费（如村、镇管理费、行车干扰费、环保费）等一次性包干，今后不论是否漏项均不予调整；
⑤业主要求中标单位提供工地现场办公室及宿舍共2间（承担由此发生的水电费用；办公用房房间应进行满足办公条件的室内装修），其费用由各投标单位自行报价，计入包干费用内，一次性包干；
⑥风险费用：包括施工过程中可能出现（除动态管理外）的人工、材料和施工机械台班价格上涨、人员伤亡、质量缺陷、工期拖延等不利事件引起的费用；
43.7.2施工组织措施项目包括：安全文明施工费、夜间施工增加费、提前竣工增加费、二次搬运费、已完工程及设备保护费、检验试验费、冬雨季施工增加费、行车、行人干扰增加费、职工教育经费、其他施工组织措施费等。
其他施工组织措施费：是指投标施工单位根据本工程各专业、温州地区及工程特点补充的施工措施费用项目。投标人可根据本工程现场实际情况和施工方案自行测算报价，该费用一次性包干，今后不予调整。
43.8其他项目费报价要求：
包括暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费等内容。
43.8.1暂列金额：按工程量清单规定的金额计算，不得变动，否则按废标处理。
43.8.2暂估价：按工程量清单规定的金额计算，不得变动，否则按废标处理。
43.8.3计日工：由投标人自主确定综合单价计算。
43.8.4总承包服务费：根据工程量清单中列出的项目价值和服务内容由投标人自主确定。
43.9★规费和税金根据温建建（2010）317号文件及温住建发[2012]190号文件规定，规费、安全文明施工费、税金是必须单列计取的费用，在投标报价时作为不可竞争费用计取。规费和税金应按《浙江省建设工程施工费用定额（2010版）》规定的费率计取。本工程规费（仅指排污费、社保费、公积金）建筑工程费率为13.36%。根据温住建发[2012]190号文件规定，规费中的“民工工伤保险费”费率为0.5%；税金费率为3.513%。

安全文明施工费是指企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的资金，包括建设工程安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费、危险作业意外伤害保险费等，根据温住建发[2012]190号文件《关于转发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》规定“安全文明施工费”计算基数为工程税前造价（单独装饰工程安全文明施工费的费率不得低于下限1.26%（即2.1%×系数0.6）计取）。
43.10  除招标文件有强制性规定以及不可竞争性部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。
43.11  工程量清单计价所涉及的生产资源（包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等）的投标价格，应根据自身的信息渠道和采渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期的变化趋势，体现投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。
43.13  投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。
43.14  投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。
43.15  有关投标报价的其他说明：工程量清单报价为最终报价，不得再次出现优惠、让利；否则均作废标处理。投标报价时，工程量清单每项目均需要填写综合单价和合价，措施项目的其他项目的每单项需填写响应金额，对投标单位没有单价或合价项目的费用，应视为已包含或分配到工程量清单报价其他单价或合价之中。工程量清单的综合单价和合价，措施项目的其他项目的每个单项相应金额、工程量清单报价和措施项目的其他项目报价的合计均须为最终报价金额，不能再次出现优惠、让利等，否则作废标处理。招标过程中业主将部分材料和项目以暂估价公布给投标单位，如果投标单位认为业主所定价的材料（或项目）在施工中还需要增加采购保管费、管理费、施工配套费及其他费用时应认真测算费用列入综合单价，但综合单价不得低于暂估价，否则作废标处理。

（二） 工程量清单（另册）
六、  投标文件格式
（一）、商务标格式
附件1
投    标    函
致：                     （招标人名称）
1．根据你方招标工程的           工程招标文件，遵照《中华人民共和国招投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）       （小写）    元的投标报价，项目经理为           ，质量目标为           并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2．我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3．我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。
4．一旦我方中标，我方保证按合同协议书规定的工期   日历天内完成并移交全部工程。
5．如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价10%的履约保证金。
6．我方同意所提交的投标文件在“投标须知”第11条规定的投标有效期内有效，以在此期间内如果中标，我方将受此约束。
7．除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
8．我方将与本投标函一起，提交人民币          元作为投标保证金。
投标人：                           （盖章）
单位地址：                           

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）
邮政编码：        电话：           传真：               

日期：      年    月      日
附件 2
乐清市大荆镇第三小学修缮工程
工程量清单报价表
投  标  人：                             （单位盖章）
法定代表人：                             （签字或盖章）
造价员或造价工程师
及注册证号：                     （相应造价员印章或造价工程师专用章）
编制时间：                              
附件3
总  说  明
工程名称：乐清市大荆镇第三小学修缮工程                               第   页  共  页
	


附件4
投 标 总 价
建设单位：                                                 

工程名称：                                                  

投标总价（小写）：                                           

        （大写）：                                           

投  标  人：                                      
（单位盖章）
法定代表人：                                      
（签字或盖章）
编  制  人：                                      
（签字或盖章）
编 制 时 间：                                     
附件5
工程项目投标报价汇总表
工程名称：                                                             第  页   共  页
	序号
	单 位工 程 名 称
	金  额（元）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	合        计
	


附件5-1
单位工程投标报价计算表
工程名称：                                                      第  页 共  页
	序号
	单 项 工 程 名 称
	费用计算表达式
	金  额（元）

	一
	工程量清单计价合计
	
	

	二
	措施项目清单计价合计
	
	

	三
	其他项目清单计费合计
	
	

	四
	规费
	
	

	五
	安全文明施工费
	
	

	六
	税金
	
	

	
	合   计
	
	


附件6

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：                                                      第  页共  页
	序号
	编号
	项 目 名 称
	计量单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	本页小计
	
	
	
	

	
	
	合计
	
	
	
	


附件7
工程量清单综合单价计算表

工程名称：                                                            第  页  共  页
	序号
	编号
	名 称
	计量单位
	数量
	综合单价（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械使用费
	管理费
	利润
	风险费用
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件8
工程量清单综合单价计算表

工程名称：                                                            第  页  共  页
	序号
	编号
	名 称
	计量单位
	数量
	综合单价（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械使用费
	管理费
	利润
	风险费用
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件9
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：                                                      第  页共  页
	序号
	编号
	项 目 名 称
	计量单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	本页小计
	
	
	
	

	
	
	合计
	
	
	
	


附件10

措施项目清单综合单价计算表

工程名称：                                                            第  页  共  页
	序号
	编号
	名 称
	计量单位
	数量
	综合单价（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械使用费
	管理费
	利润
	风险费用
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件11
施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：                                                         第  页共  页
	序号
	项  目  名  称
	计量基数
	费率（%）
	金  额（元）

	1
	检验试验费
	人工费+机械费
	
	

	2
	其他措施项目费
	
	
	

	2.1
	冬雨季施工增加费
	人工费+机械费
	
	

	2.2
	夜间施工增加费
	人工费+机械费
	
	

	2.3
	已完工程及设备保护费
	人工费+机械费
	
	

	2.4
	二次搬运费
	人工费+机械费
	
	

	2.5
	行车、行人干扰增加费（限市政）
	人工费+机械费
	
	

	2.6
	提前竣工增加费
	人工费+机械费
	
	

	2.7
	职工教育经费
	人工费+机械费
	
	

	2.8
	其他措施费
	按相关规定计算
	
	

	
	合   计
	
	
	


附件12
其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                                         第  页共  页
	序号
	项  目  名  称
	计量单位
	数量
	单价（元）
	金  额（元）

	1
	暂列金额
	
	
	
	

	2
	暂估价
	
	
	
	

	2.1
	专业工程暂估价
	
	
	
	

	3
	计日工
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合   计
	
	
	
	


附件13
主要工日价格表

工程名称：                                                               第  页共  页
	序号
	工种
	单位
	数量
	单价（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件14
主要材料价格表

工程名称：                                                               第  页共  页
	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号
等特殊要求
	单位
	单价（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件15
主要机械台班价格表

工程名称：                                                               第  页共  页
	序号
	机械设备名称
	单位
	数量
	单价（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（二）、资格后审申请书格式
乐清市建设工程施工招标投标
资格后审申请书

工程名称：                                      

投标申请人：                           （盖章）   

法定代表人：                            （签字）   

申 报 日 期：                                      

附表1.1

资格后审申请书
致：                                        （招标人名称）
1、经授权作为代表，并以                 （投标申请人名称）的名义，在充分理解《招标文件》的基础上，本申请书签字人在此以                     （招标工程名称）投标人的身份，向你方提出资格后审申请。

2、本申请书附下列内容的相关文件、证书、证明、合同的原件及原件的复印件：
2.1评标办法资格审查中要求提供的证明材料
2.2招标文件要求提交的有关资料文件。（如有）

3、按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我们提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清申请书中有关财务和技术等方面的问题。本申请书还将授权给有关证明资料的个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本投标人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。
4、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：
	（1）一般质询

	联系人：
	电话：

	联系人：
	电话：


	（2）有关人员方面的质询

	联系人：
	电话：

	联系人：
	电话：


	（3）有关技术方面的质询

	联系人：
	电话：

	联系人：
	电话：


	（4）有关财务方面的质询

	联系人：
	电话：

	联系人：
	电话：


5、本申请充分理解下列情况：
5.1你方保留修改本招标工程项目的规模和金额的权利，前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标人。
5.2你方保留拒绝不符合资格后审合格条件和任何迟到的申请以及纠正对资格后审做出的错误判断（评审）的权利。
5.3你方保留直至授标前，发现我方资格后审材料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形，你方有权利取消我方投标资格或不予授标的权利。
5.4你方保留直至授标前，由于我方投标主体或法人地位发生实质性变化或处于财产被接管、冻结、破产状态等情况，使得我方资格已达不到资格后审的合格标准，你方有权取消我方投标资格或不予授标权利。
6、除不可抗力外，我方保证不会中途放弃投标，否则，视为违约，愿意向招标人支付投标保证金相同金额的违约金，并同意从已提交的投标保证金中抵扣。如果我方投标被接受，除不可抗力外，我方保证履行资格后审申请中作出的承诺（包括资金、拟派本项目工程的人员、施工机具及设备、安全防护、文明施工及环保等方面），以确定按合同要求完成本项目工程，否则愿意承担相应的违约责任，直至被清退出场，并为此负法律责任。
投标申请人（全称）：                                 （盖章）
法定代表人或委托代理人：                             （签字）
                                               年   月   日

附表1.2
法定代表人身份证明书
单位名称：                                        

单位性质：                                        

单位地址：                                        

成立时间：     年    月    日

经营期限：                                        

姓    名：              性别：      年龄：         职务：        

系                           （投标申请人名称）的法定代表人

特此证明

                      投 标 人：                    （ 盖章 ）

                      日      期：               年    月     日
（附法定代表人身份证复印件并加盖公章）

注：附表1.2和附表1.3选择其一使用（1.2可作为法定代表人证明材料）。开标时携带且资格后审申请书资料中也必须有其一。

附表1.3

授权委托书（开标时携带）
本授权委托书声明：我       （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）在20  年   月   日至20  年   月   日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加                                工程的投标活动。代理人在代理时间内参加开标、询标谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权转委托。

特此委托。

附：

	代理人姓名
	
	性   别
	

	出生年月
	
	身份证号码
	

	单   位
	
	部   门
	

	职   务
	
	联系电话
	

	身 份 证 复 印 件 粘 贴 处




投标人（盖章）：                         

法定代表人（签字）：               

年    月    日

注：由投标申请人的法定代表人亲自参加投标活动的，不必提交本授权委托书，但开标时须随身携带法人代表证明书。
附表1.4 
投标申请人一般情况表
	1
	企业名称：                                      （盖章）

	2
	企业总部地址：

	3
	乐清办事处地址：

	4
	联系人：
	电话：
	传真：

	5
	企业注册地：
	注册年份：

	6
	营业范围                                                （附营业执照复印件）

	7
	企业资质等级                                            （附资质证书复印件）

	8
	企业安全生产许可证                                      （附许可证复印件）

	9
	企业是否通过ISO9000认证                                （如有，附相关证书复印件）

	10
	企业是否通过ISO14000认证                               （如有，附相关证书复印件）

	11
	企业是否通过OHSAS18000认证                            （如有，附相关证书复印件）

	12
	上一年度是否获得银行企业信用等级称号                    （如有，附相关证书复印件）

	13
	上一年度是否获得工商部门重合同守信用称号                （如有，附相关证书复印件）

	14
	其他需说明情况：



附表1.5
投标项目负责人一般情况表
投标申请人（盖章）：

	1
	项目负责人姓名：                         性别：
职称：                                   年龄：

身份证号码：                             联系电话：

	2
	项目负责人专业：
项目负责人资格等级（附证书复印件）：

项目负责人         （附证书复印件）：

	3
	工作简历：


	4
	近 五 年 已 完 工 程 项 目 情 况

	
	建设单位
	工程名称
	建设规模
	开竣工时间
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	其他需要说明情况：



附表1.6
投标项目技术负责人一般情况表
投标申请人（盖章）：

	1
	项目技术负责人姓名：
身份证号码：

工作单位：

联系电话：

	2
	性别：
年龄：

职称（附证书复印件）：

	3
	工作简历：


	4
	近 五 年 在 建 和 已 完 工 程 项 目 情 况

	
	建设单位
	工程名称
	建设规模
	开竣工时间
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	其他需要说明情况：



附表1.7

项目管理人员配备情况表
投标申请人（盖章）：

	姓名
	拟任岗位
	年龄
	性别
	专业学历
	职称
	上岗证书
	安排上岗起止时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1、 我单位拟派本工程的项目负责人、技术负责人、施工、质量、安全、材料等工程技术、管理人员均已列入本表；
2、 列入本表的人员，一定保证开工后到位，擅自更换或不到位均属违约行为，擅自更换或不到位按招标文件和有关规定或投标承诺处理。


注：附上述人员职称、证书原件及复印件。

附表1.8

拟在本合同任职的主要人员简历表
在本合同任            职务                      
	姓名
	
	年龄
	
	身份证号码
	

	学历
	
	职称
	
	专业特长
	

	证书编号
	

	毕业学校：     年   月毕业于                   学校          专业,学制    年

	为投标人服务时间：      年  月至  年  月，合计   日历天

	简   单   经   历

	年月至年月
	任职的工程名称
	规模(万元)
	任何职
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：在本合同中任项目负责人、技术负责人、质量员、安全员、施工员、材料员等人须填写本表，每人一张，不得兼职。

附表1.9
投标企业资格条件及相关人员任职资格审查表

投标申请人（盖章）： 

	招标工程概况
	建设单位
	
	建筑面积
	平方米

	
	工程名称
	
	工程概算
	万元

	投标企业概况
	企业名称
	
	资质等级
及证号
	

	
	营业执照及证号
	
	安全生产许
可证编号及

有效时间
	

	项目负责人
	姓  名
	资质等级
	B类证书
	职称
	备注

	
	
	
	
	
	

	企业主要负责人安全生产任职资格
	名  称
	姓  名
	A类证书
	职称
	备注

	
	法定代表人
	
	
	
	

	
	企业经理
	
	
	
	

	
	企业分管安全生产副经理
	
	
	
	

	
	企业技术负责人
	
	
	
	

	现场专职安全生产管理人员任职资格
	名  称
	姓  名
	C类证书
	职  称
	备  注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	招标人或招标代理机构审查意见
	经办人：

年  月  日
	乐清市建设工程招标投标管理站审核意见
	经办人：

年  月  日


注：招标人或招标代理机构审查意见、乐清市建设工程招标投标管理站审核意见无需填写。
附表1.10
履行农民工工资支付保障制度承诺书

为更好贯彻国家、省、市有关劳动保障法律法规，落实工资支付相关规定，切实保障劳动者合法权益，特作如下郑重承诺并保证履行：
1.自觉遵守国家和省、市劳动保障和建筑市场管理的有关法律法规规定，自觉服从劳动保障、建设（市政园林）行政主管部门的监督和管理。依法招用工，依法与劳动者签订劳动合同，严格执行工资卡制度。按照《乐清市建筑业企业农民工工资支付保障管理办法》规定，在指定银行开立工资支付保障金账户并存入相应的工资支付保障金。或办理《工资支付保障金保函》。
2.本企业确保向所有参与工程施工的劳动者按时足额支付工资。本企业及所承包工程若出现拖欠劳动者工资情况，经劳动保障监督机构查实并责令整改，期满后仍未支付的，同意市劳动保障部门书面通知银行直接从本企业工资保障金账户中划拨，用于支付拖欠的农民工工资。

3.工资支付保障金账户中保障金被划拨用于支付拖欠的农民工工资后，本企业保证在7天内向工资支付保障金户头追加等额保障金。
4.本企业在本市范围内所承包的最后一个工程项目竣工验收备案6个月后，办理工资支付保障金退还手续时若有涉及本企业的欠薪案件尚在处理未终结的，同意暂缓办理工资保障金退还手续。
5.同意工资支付保障金账户按银行有关规定管理并结算利息。保函在担保期满前一个月内申请并办妥下一担保期手续。工资支付保障金账户设立期间，司法机关有权对工资支付保障金账户进行查询、冻结、扣划。
如违反上述承诺，同意按照《乐清市建筑业企业农民工工资支付保障管理办法》和有关规定处理。

本承诺书一式五份，承诺企业、发包人、劳动保障行政主管部门、规划建设或市政园林行政主管部门、开立工资支付保障金账户或出具保函的银行各一份，盖章后生效。
企业名称（盖章）：

企业地址：

法定代表人（企业负责人）：

签字：                   （盖章）

                                       年    月    日

附表1.11
                               工程标后履约保证书

乐清市建设工程招标投标管理站：

我公司承诺：如有违反下列规定的，自愿接受单位或个人的不良行为记录并予以公示。

1、 注册建造师及主要施工管理人员与《建设工程招标中标情况登记表》一致。如确需变更的，应按《乐清市建设工程标后管理办法（试行）》中规定并报市建设工程招标投标管理站审核同意后方可变更。

2、 经市建设工程招标投标管理站备案后的注册建造师及主要施工管理人员如在标后管理检查中连续三次或累计五次不在岗，且未得到市建设工程招标投标管理站请假批准的。

3、 其他违反投标承诺和工程合同情况的按《乐清市建设工程标后管理办法（试行）》执行。

注册建造师：                         （签字）

投标单位：                         （盖章）
附表1.12
投标人和拟派项目负责人行贿犯罪行为

及其他不良行为记录申报表

	投标申请人
	　

	投标申请人行贿犯
罪行记录情况申报
	

	拟派项目负责人行贿犯罪行记录情况申报
	

	其他不良行为记录情况申报
	

	承诺书
              ：
    我公司承诺以上情况属实，如有未如实填报或隐瞒不报情况的，一经查实，我方同意取消中标资格，并承担一切后果和法律责任。
投标申请人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：


附表1.13

拟派项目负责人无在建工程承诺书
              ：
针对        工程的招标我方作出如下承诺：

根据本工程的实际情况，我公司委派         作为项目负责人参加        工程的投标，该项目负责人目前无在建工程，也不存在“项目负责人原承担的合同工程项目未通过验收但已更换”的情形（项目负责人简历见附表）。
我公司承诺以上情况属实，如瞒报、虚报或不能履约承诺的，一经查实，我方愿意接受相关行政主管部门对我方进行的任何处罚，并在温州市市级报刊登报向招标人公开致歉，并承担一切后果和法律责任。
投标申请人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

附表1.14
诚信投标承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

1、 将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加             （工程项目名称）的投标；

2、 杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无在建项目、无不良行为的在编建造师（项目经理）和“五大员”等其他技术管理人员组成相应的项目经理部，严格按招标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。
3、 所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
4、 不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害投标人或其他投标人的合法权益；
5、 不与招标人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益；
6、 不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；
7、 不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。
8、 不在开标后进行虚假恶意投诉。
本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；愿意接受投标保证金由市公共资源交易中心不予退还的处理；愿意接受资管办（中心）作出的限制交易、停止交易等市场准入与清出的处理；给招标人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。
                                      法定代表人（签字）

       投标人（盖章）

                    年  月  日

附表1.15

原件清单

投标申请人（盖章）：

	序号
	证书名称
	份数
	序号
	证书名称
	份数

	1
	
	
	16
	
	

	2
	
	
	17
	
	

	3
	
	
	18
	
	

	4
	
	
	19
	
	

	5
	
	
	20
	
	

	6
	
	
	21
	
	

	7
	
	
	22
	
	

	8
	
	
	23
	
	

	9
	
	
	24
	
	

	10
	
	
	25
	
	

	11
	
	
	26
	
	

	12
	
	
	27
	
	

	13
	
	
	28
	
	

	14
	
	
	29
	
	

	15
	
	
	30
	
	

	投

标

单

位
	提交证书原件已校对。

委托人：

2013年  月  日
	代

理

机

构
	提交证书原件已校对。

经办人：

2013年  月  日

	投

标

单

位
	退还证书原件确认无误。

经办人：

2013年  月  日
	代

理

机

构
	退还证书原件确认无误。

经办人：

2013年  月  日

	备注
	请投标人填写后装入证书原件袋中。
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