乐清市大荆镇蔡界山村机耕路工程
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乐清市大荆镇蔡界山村机耕路工程
施工招标公告
一、建设单位：大荆镇蔡界山村村民委员会
二、工程名称：乐清市大荆镇蔡界山村机耕路工程
三、工程地点：大荆镇蔡界山村
四、工程概况：本工程投资金额约110万元。
五、招标内容：本工程本工程新建机耕路总长度为1604m，路面宽度4m，机耕桥一座（5m*6m），其中包括15cm 厚C25砼路面、10cm厚碎石垫层、干砌石路基、机耕桥挡土墙等。
六、工程质量要求：合格；工期要求：150日历天。
七、评标方式：随机抽取法。
八、资格审查方式：采用资格后审。
九、资质要求：本次招标要求投标人须具备乐清市政府投资工程建设项目预选承包商市政公用工程名录中的A类或B类预选承包商，且具备市政公用工程施工总承包三级及三级以上资质，项目负责人须具备市政公用工程专业建造师二级及二级以上，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
十、招标文件的获取：
在荆网论坛http://bbs.ii86.com/（网站主页－分类信息模块－工程招标板块）公告栏下的招标公告中于2015年4月30日至2015年5月4日下载招标文件、工程量清单。
十一、投标文件的递交
（1）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2015 年5月8日15时00分，地点为乐清市大荆镇人民政府镇安社区五楼会议室。
（2）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
十二、投标提疑及答疑
投标人可以于 2015年5月5日17:00时前以不记名方式发提问至答疑回复下面。
招标人将在2015年5月6日17:00时前对投标人疑问作出统一的解答，并以招标答疑文件的形式，在荆网论坛http://bbs.ii86.com/发布，投标人自行下载。

招标单位：大荆镇蔡界山村村民委员会
  联 系 人：吴书记    电  话：13968712888
  代理机构：乐清市阳光招标代理有限公司
  联 系 人：郑小姐    电  话：0577-62566125
  监督单位：乐清市大荆镇招投标中心
  联 系 人：管主任    电  话：0577-62239116
大荆镇蔡界山村村民委员会
日期：2015年4月30日
建设工程项目投标保证金办理须知
投标保证金账户办理投标保证金入账业务注意事项：

一、根据温监字【2003】6号文件通知要求投标保证金必须从投标单位营业执照注册所在地开户银行汇出，不得现金汇入，不得为分公司或其他户头转入。投标保证金必须在2015年5月7日下午16:00以前以电汇、银行汇票、银行本票或银行转账存入乐清市阳光招标代理有限公司账户；2015年5月7日下午16：00之后到账的均作为自动放弃投标资格处理。

二、递交投标文件时，投标单位应同时提交投标保证金收款票据原件及复印件（2015年5月7日下午14:40之前，携带《电汇凭证》、《银行汇票》进账凭证或《本票》进账凭证到乐清市大荆镇人民政府镇安社区五楼会议室办理，并由代理公司出具投标保证金往来款票据进行投标）。

三、投标保证金人民币 1 万元，交款截止时间为2015年5月7日下午16:00之前。

四、乐清市阳光招标代理有限公司地址为：乐清市双雁路315号5楼。

电话为：0577—62566125

乐清市阳光招标代理有限公司账户：

●账户：

名 称：乐清市阳光招标代理有限公司

账 号：33001627574050001233

开户行：中国建设银行浙江乐清乐成支行

投标须知前附表
	业主单位
	大荆镇蔡界山村村民委员会

	工程名称
	乐清市大荆镇蔡界山村机耕路工程  
	联 系 人
	吴书记

	工程地点
	大荆镇蔡界山村
	联系电话
	13968712888

	资金来源
	财政拨款、业主自筹

	工程规模
	本工程新建机耕路总长度为1604m，路面宽度4m，机耕桥一座（5m*6m），其中包括15cm 厚C25砼路面、10cm厚碎石垫层、干砌石路基、机耕桥挡土墙等。

	承包方式
	            包工包料
	质量要求
	合格

	工期要求
	150日历天

	对投标人
资质等级
要    求
	投标人：须具备乐清市政府投资工程建设项目预选承包商市政公用工程名录中的A类或B类预选承包商，且具备市政公用工程施工总承包三级及三级以上资质；

项目负责人：须具备市政公用工程专业建造师二级及二级以上。
	投       标
保   证  金
数       额
	保证金数额：人民币1万元；

保证金办理：投标人必须在2015年5月7日16：00前到达。

	招标文件、图纸下载
	时间：2015年4月30日至2015年5月4日在荆网论坛http://bbs.ii86.com/（网站主页－分类信息模块－工程招标板块）公告栏下的招标公告中下载招标文件、工程量清单、施工电子图纸。

	投标人疑问提交
	投标人可以于 2015年5月5日17:00时前以不记名方式发提问至荆网论坛http://bbs.ii86.com/。
	招标文件答疑公布
	招标人将在2015年5月6日17:00时前对投标人疑问作出统一的解答，并以招标答疑文件的形式，在荆网论坛http://bbs.ii86.com/发布，投标人自行下载。

	投标文件
递    交
	收标时间：2015年5月8日14:30～15:00
收标地址：乐清市大荆镇人民政府镇安社区五楼会议室
投标文件递交截止时间：2015年5月8日15:00

	开标会议

	时间：2015年5月8日15:00准时开始
地址：乐清市大荆镇人民政府镇安社区五楼会议室
要求：投标人应派法定代表人或委托代理人参加

	投    标
有 效 期
	投标有效期自投标文件递交截止时间开始，为60日历天。除另有约定外。

	合同类型
	总价合同

	其他注
意事项
	1、招标代理公司将收取本工程招标文件的编制费300元，在投标人提交投标文件时收取，售后不退。
2、本招标文件及相应的补充文件、通知等解释权属招标人所有 。


 注：本招标文件中相关内容安排如有不一致的，一律以本“投标须知前附表”为准；本招标文件涉及的时间为“北京时间”。

第一卷  投标须知、合同条件及合同格式
第一章  投标须知

1.1  总则

本招标工程项目按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中共乐清市委乐清市人民政府关于进一步整治规范建设工程招投标市场的若干规定（试行）》及国家法律、法规、规章等有关规定，已办理招标申请，并经乐清市大荆镇招投标中心受理，现通过公开招标方式采取随机抽取法选定施工单位。
本工程的招标工作由大荆镇蔡界山村村民委员会委托乐清市阳光招标代理有限公司组织实施。

    1.1.1  工程概况

1.1.1.1  工程名称：乐清市大荆镇蔡界山村机耕路工程；

1.1.1.2  工程简况：本工程新建机耕路总长度为1604m，路面宽度4m，机耕桥一座（5m*6m），其中包括15cm 厚C25砼路面、10cm厚碎石垫层、干砌石路基、机耕桥挡土墙等。
1.1.1.3  业主单位、工程地点及工程内容：本工程业主单位为大荆镇蔡界山村村民委员会；工程地点为大荆镇蔡界山村，工程内容为机耕路工程等。
1.1.1.4  建设资金来源：财政拨款、业主自筹。
    1.1.1.5 施工条件：已满足施工要求，可以进场施工。

    1.1.2  招标人期望总工期为150日历天。投标人必须响应，否则作废标处理。若需赶工费用，在包干费用中列计。
    1.1.3  质量要求：合格。

    1.1.4  投标人资格

1.1.4.1  投标人应是符合资格后审必要条件的企业法人；

1.1.4.2  在签订合同前，招标人有权要求投标人补充提交有关资格证明的必要材料；

1.1.4.3  本工程不接受联合体形式投标。
    1.1.5  投标费用：投标人为准备和进行投标所发生的费用一概自理。

1.2  招标文件

   1.2.1  《招标文件》由本文本﹑设计图纸和可能有的《修正书》组成。

1.2.2   本《招标文件》是组成合同的重要部分。
    1.2.3  《招标文件》的答疑及修正

   1.2.3.1  投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，任何要求澄清招标文件的投标人，均应按照投标须知前附表的要求，以不署名的形式提疑至荆网论坛http://bbs.ii86.com/（网站主页－信息分类模块），电话号码：0577-62239116。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将按照投标须知前附表要求予以答复，同时将书面答复在相关网站上公布。澄清纪要作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

1.2.3.2  在投标须知前附表列出的时间内，招标人可以发出有编号的招标文件《修正书》对《招标文件》进行答疑、补充和修正，《修正书》在“荆网论坛http://bbs.ii86.com/的网站主页－信息分类模块上予以公布。

1.3  《投标文件》的编制

1.3.1 《投标文件》内容由投标承诺函和资格后审文件组成。投标文件应当对招标文件有关工程发包价（含发包单价）、招标工期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。招标文件如有提供格式的（表格可以按同样格式扩展）投标文件应当使用所提供的格式。

1.3.1.1  投标承诺函（格式详见附件13）；
1.3.1.2  资格后审文件内容（格式详见附件），内容包括：

     ①资格后审申请书（附件1）；
     ②法定代表人身份证明书或投标文件签署授权委托书（附件8或附件9）；

     ③投标人一般情况表、投标项目负责人一般情况表、投标项目技术负责人一般情况表、项目部人员配备情况（要求提供相关人员及证书）、投标企业资格条件及相关人员任职资格审查表；
④资格后审申请书相关复印件（需加盖投标人公章）；

⑤投标人的《法人营业执照》副本(含年检页)；

⑥投标人的《建筑企业资质证书》副本(含年检页)； 

⑦投标人的《安全生产许可证》、《乐清市政府投资工程建设项目预选承包商资格证书》；

⑧投标企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人、企业分管安全生产的副经理“三类人员”A类证书（前三个岗位必须和《建筑业企业资质等级证书》上载明的情况一致，企业分管安全生产的副经理需提供任职文件）；

项目技术负责人具有中级及以上职称；

现场安全生产专职管理人员“三类人员”C类证书，（人员数量按建设部《建质[2004]213号》文件规定执行）；

项目负责人资格证书和“三类人员”B类证书；

         为了防止投标人借资质“挂靠”和递交虚假材料参加投标，招标人在资格审查时严格审查，即要求投标人在投标时的投标企业名称、企业营业执照单位名称、企业资质证书单位名称、项目负责人所在单位等内容相一致；
根据乐政发[2009]45号文件的规定,要求提供《履行农民工工资支付保障制  度承诺书》（附件12）；
投标人应按以上要求提供材料，复印件要盖投标人公章，否则其内容将不予承认，其投标文件作废标处理。
★注:a. 以上材料①～项均需提供加盖公章的复印件。【若项目负责人已担任本市辖区内的一个其他项目，应提供资格证书保管单位证明复印件、资格证书复印件及中标通知书或中标公示复印件代替。】

b.项目负责人可以兼任本市辖区内的一个其他项目，不得兼任本市辖区外的其他项目。
1.3.2  工程招标预算造价的编制依据
（1）《浙江省建筑工程预算定额（2010版）》；

（2）《浙江省市政工程预算定额(2010版)》；

（3）《浙江省安装工程预算定额（2010版）》；

（4）《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2010版）》；

（5）《浙江省建设工程施工费用定额（2010版）》；

（6）《浙江省建设工程计价规则（2010）版》；

（7）《浙江省施工机械台班费用定额（2010版）》。

（8）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

（9）《浙江省建设安装材料基期价格》（2010版）。

（10）根据浙江省建筑安装工程费用定额（2010版）与有关造价政策的规定，经审定本工程为市政三类工程；取费标准按《浙江省建设工程施工费用定额（2010）》中间值计取施工组织措施费；规费、税金根据《浙江省建设工程施工费用定额（2010）》规定的标准和方法计取。

（11）住建发[2012]39号《关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》；

（12）本工程标底（或预算造价）的人工费已根据温住建【2011】219《转发浙江省住房和城乡建设厅关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知》计算。

（13）温住建发【2014】100号 《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》

（14）工程价格调整办法

 本工程合同为总价合同。合同价为完成本工程施工图纸和工程量清单内容的全部费用。除有关文件规定可调整合同承包价外，不得以任何理由调整变更合同价。

1.3.3  工程招标预算造价、发包价
1.3.3.1本合同采用总价合同，在实施时除合同另有规定外，总价也不因实际工程量的差异和价格变化而调整。
1.3.3.2 投标人依据现行国家和地方的有关规定，结合项目、市场、风险以及本企业的综合实力，自主核对清单开列项目中的综合单价、合价与总额价。

1.3.3.3 本工程招标预算造价 1023187 元（人民币）。主要材料由业主、财政、审计组成的定标小组集体确定。
1.3.3.4 工程发包价=工程招标预算造价×（1-下浮率）= 976120 元。本工程下浮率为 4.6 %。

1.3.3.5合同承包价

1.3.3.5.1 中标人须按招标人公布的发包价承包施工工程。
1.3.3.6投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

1.3.3.7投标单位应根据有关要求加强安全防护、文明施工工作。文明施工、环境保护、安全施工、临时设施费等措施费用必须充分保证落实。

1.3.3.8  其他条件

①本项目施工场地由投标人自行解决，本项目招标人不提供水、电等，中标人应按规定向供电、供水和通讯部门申请，连接至使用地点。

②因施工噪音、物体坠落、材料抛散而影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题，由承包人和有关管理部门联系，自行解决。因此造成工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回。

③施工场地邻近建筑物、构筑物应妥为保护，如在施工过程中对其造成损坏的由承包人全权负责赔付。

1.3.4  投标有效期

    1.3.4.1  投标自第1.4.1款规定的投标文件递交截止时间起生效，其有效期为60个工作日，在此期间，投标人不得要求撤回或修改其《投标文件》；投标人在投标有效期内，不得要求撤销或修改其投标文件，否则，没收其投标保证金。
    1.3.4.2  招标人认为有必要时可用书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人应以书面形式答复招标人的上述要求；投标人同意延长要求的，不得要求或被允许修改其投标文件的内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长要求的，其投标失效，但有权可以收回投标保证金。

1.3.5  投标保证金

1.3.5.1投标人应按投标须知前附表列出的时间，将人民币1万元的投标保证金到达乐清市阳光招标代理有限公司账户。（详见附件《工程建设项目投标保证金办理须知》）
1.3.5.2  投标人在投标截止时间前须将投标保证金收据随同投标文件提交给招标人；未能按时提交或不符合本文本要求的，按自动放弃投标论处；

  1.3.5.3  有下列情形之一的,投标保证金将被不予退还：
（1）、投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标文件；

（2）、中标通知书发出后，中标人无正当理由不与招标人签订合同或者拒不提交招标文件所要求的履约保证金；

（3）、投标人串通投标；

（4）、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假。

1.3.5.4未中标人的投标保证金在中标人确定后开始退还，投标保证金在保证期间不计息。

1.3.6  现场察勘

现场察勘：投标人对施工环境与施工条件自主察勘，结论自行负责。

    1.3.7  《投标文件》的数量、签字或盖章及密封要求

1.3.7.1  《投标文件》数量为一式四份，其中正本一份，副本三份，投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

1.3.7.2  《投标文件》必须装订成册，不能用活页夹装订；《投标文件》的封面要有投标工程名称﹑投标人名称﹑投标文件字样，并应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，下同）。《投标承诺函》《投标附属资料》要按格式规定的要求盖印、盖章或签字；以上法定代表人的签名或盖章如果是委托代理人的，还必须附有《投标文件签署授权委托书》；

    1.3.7.3  全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。确需修改的，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

1.3.7.4《投标文件》的密封：《投标文件》应装入密封袋里。投标人应当在密封袋封面上清楚地分别标明“投标文件”字样、投标人全称等信息，且在封面上和档案袋密封条的骑缝处应分别加盖单位公章和单位法定代表人或授权委托人的印章或签字（企业公章、法定代表人印章，复印章无效）；

1.3.7.4.1在密封袋上均应注明下列识别标志：

1）招标人名称。

2）工程名称。

3）开标时间未到之前不得开封。

4）投标人的名称。

1.4  《投标文件》的递交
1.4.1  《投标文件》应按投标须知前附表列出的时间递交，《投标文件》递交地址为乐清市大荆镇人民政府镇安社区五楼会议室。

1.4.2  投标文件的补充、修改和撤回。

1.4.2.1  在规定的投标截止时间之前，投标人可以以书面形式补充、修改或撤回递交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分；

   1.4.2.2  投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知1.3.7条有关规定密封、标记，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样；

1.4.2.3  在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改、撤回投标文件。

1.4.3  投标文件有下列情况之一的，招标人不予受理：

（1）逾期送达的。

（2）未按招标文件要求密封和标记的。（收标时注意，除检查密封以外还要检查标记，如密封袋上的标记不符合招标文件的要求的，应拒收。）

1.5  开标准备

1.5.1  招标人按投标须知前附表列出的时间在乐清市大荆镇人民政府镇安社区五楼会议室公开开标；投标人的法定代表人或委托代理人必须准时参加，并在《开标会议登记表》上签名报到，投标人应提交法定代表人身份证明书原件或授权委托代理人的授权委托书原件和身份证原件，投标人还须提供项目负责人的资格证书复印件（符合小额工程暂行办法规定的，项目负责人如已担任本辖区内的一个项目，应提供资格证书保管单位证明、资格证书复印件（加盖投标人公章）及中标通知书或中标公示复印件代替）、《乐清市政府投资工程建设项目预选承包商资格证书》复印件。各投标人参加开标会议的人数不得超过2人。 

1.5.2投标文件出现下列情形之一的，由行业主管部门、乐清市大荆镇招投标中心人员核实并据实记录，有关人员签字确认后，送评标委员会按废标处理，不得进入下步程序。

(1) 开标时，投标人未按招标文件第1.5.1条规定派代表参加开标会议的，中途早退的，所派的开标代表经审查不合格的；

(2)投标人未按照规定提交投标法定代表人身份证明书原件或授权委托代理人的授权委托书原件、投标保证金的；

 (3)招标文件第1.3.1条规定的投标文件有关内容未按本须知第1.3.7款规定加盖投标人印章或经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

1.5.3  按规定递交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退还给投标人。

1.6  开标与评标

1.6.1开标由招标人大荆镇蔡界山村村民委员会或乐清市阳光招标代理有限公司组织，乐清市大荆镇招投标中心负责监督。

1.6.2按照受理的投标文件，代理打印好投标人的名单，并将相应的抽签球预备好。

1.6.3乐清市大荆镇招投标中心按递交投标文件的先后顺序核对法人代表或者授权委托代理人的身份。核对期间，如出现某投标人的开标代表临时不在场，而在核对其他投标人的相关证件结束之前到达现场的，此投标人的相关证件有效，否则为无效。核对通过，让投标人代表随机抽取投标人编号放入抽签盒，代理公司把编号记录在统一的开标记录表内，由投标人代表签字确认。所有投标人编号抽取完成，代理公司要宣读一次所有投标人所对应的编号。

（如有异议，代理如实记录，监督人、代理、投标人签字确认后，送专家评定。按专家评定结果进行下一步。）

1.6.4宣布预算造价、下浮率、发包价。代理公司把以上数字记录在统一的开标记录表内。

1.6.5由 各投标人代表 按投标人编号顺序自行抽取评标顺序号（从1号开始，编号总数根据投标人数量确定）。第一个抽出的的投标人编号对应的评标顺序号为1，以此类推。每产生一个评标顺序号，唱标人都要唱出投标人名称和投标人编号及对应的评标顺序号。抽出所有评标顺序号后，代理公司宣读所有投标人对应的评标顺序号。
1.6.6开启所有投标文件。送评标顺序号前三名投标人的投标文件至评标室。需要递补的按抽出号码先后顺序依次递补，直至产生3位中标候选人（如中标候选人少于3位，可以产生1位或2位）。

1.6.7若只有一家或两家投标人的，开启并审查所有投标文件，通过后，确定一家或随机抽取一家或二家为中标候选人。 

1.6.8招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

1.7  评标委员会组建与评标原则 

1.7.1  评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动；

1.7.2  评标委员会由招标人组建，负责评标活动，评标活动必须保密。评标委员会成员人数为3人以上单数，招标人不得进入评标委员会；

1.7.3  本次评标原则：公平、公正、科学、择优。

1.8  评标过程的保密

1.8.1  开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料，中标候选人的推荐情况及与评标有关的其他任何情况均严格保密；

1.8.2  在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响和试图获取评标信息的任何行为，都将会导致其投标无效；
1.8.3  中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

1.9  投标文件的评审

  1.9.1  投标文件的初步评审
1.9.1.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上的响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

1.9.1.2如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
1.9.2  投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：
（1）未按规定的格式填写、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；

（2）未提供法定代表人身份证明书或投标文件签署授权委托书；
（3）招标文件第1.3.1条规定的投标文件有关内容未按本须知第1.3.7款规定加盖投标人印章或经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

（4）投标文件载明的招标项目完成工期超过招标文件规定的工期；

（5）投标人提交的投标文件有缺失的；
（6）投标文件附有招标人不能接受的条款；

（7）投标文件和招标文件提供的投标承诺函格式不一致的。

1.10  评标办法和标准

1.10.1  参照《中华人民共和国招投标投标法》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定（国家计委12号令）》、《政府投资小额工程建设项目招标暂行办法》乐委发【2011】96号等有关法律、法规规定，结合本工程的实际，遵循公开、公平、公正原则制定本评标办法。

1.10.2  本工程采用随机抽取法确定中标候选人。对送入评标室的投标文件进行资格审查，直至产生3位中标候选人（如中标候选人少于3位，可以产生1位或2位）。
1.10.2.1投标人的资格审查。

1.10.2.1.1投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足下列必要条件之一的，其投标文件应当作废标处理：

1）资格后审申请书；
2）法定代表人身份证明书或投标文件签署授权委托书；

3）投标人一般情况表、投标项目负责人一般情况表、投标项目技术负责人一般情况表、项目部人员配备情况（要求提供相关人员及证书）、投标企业资格条件及相关人员任职资格审查表；

4）资格后审申请书相关复印件（需加盖投标人公章）；
5）投标人的《法人营业执照》副本(含年检页)；

6）投标人的《建筑企业资质证书》副本(含年检页)； 

7）投标人的《安全生产许可证》、《乐清市政府投资工程建设项目预选承包商资格证书》；

8）投标企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人、企业分管安全生产的副经理“三类人员”A类证书；（前三个岗位必须和《建筑业企业资质等级证书》上载明的情况一致，企业分管安全生产的副经理需提供任职文件）；

9）项目技术负责人具有中级以上职称；

10）现场安全生产专职管理人员“三类人员”C类证书，（人员数量按建设部《建质[2004]213号》文件规定执行）；

11）项目负责人资格证书和“三类人员”B类证书；

12）为了防止投标人借资质“挂靠”和递交虚假材料参加投标，招标人在资格审查时严格审查，即要求投标人在投标时的投标企业名称、企业营业执照单位名称、企业资质证书单位名称、项目负责人所在单位等内容相一致；

13）根据乐政发[2009]45号文件的规定,要求提供《履行农民工工资支付保障制度承诺书》；
投标人应按以上要求提供材料，复印件要盖投标人公章，否则其内容不予承认，其投标文件做废标处理。

以上第5）～11）项均需提供加盖公章的复印件，第11）项项目负责人若符合《政府投资小额工程建设项目招标暂行办法》规定的，应提供资格证书保管单位证明复印件、资格证书复印件及中标通知书或中标公示复印件代替。投标人应按以上要求提供材料，否则其内容将不予承认，其投标文件作废标处理。

1.10.2.2确定中标侯选人。

1） 在会议室由 中心工作人员 公开随机抽取审查通过的三个投标人的号码，并当场宣布其对应的投标人；第一个号码抽出对应的投标人为第三中标候选人，第二个号码抽出对应的投标人为第二中标候选人，第三个号码抽出对应的投标人为第一中标候选人。

2） 经评标委员会审查，只有一家合格投标人的，评标委员会可以直接指定其为第一中标候选人；只有二家合格投标人的，在开标室由 中心工作人员 公开随机抽取审查通过的二个投标人的号码，并当场宣布其对应的投标人；第一个号码抽出对应的投标人为第二中标候选人，第二个号码抽出对应的投标人为第一中标候选人。

    1.10.2.3 确定中标候选人先后顺序后，报评标室，由评标委员会出具书面的《评标报告》。

1.10.2.4评标委员会经评审，认为所有投标都不符合《招标文件》要求的，可以否决所有投标，招标人宣布本次招标作废，招标人可根据第1.10.2.5条实施。

1.10.2.5项目无投标人的，经行业主管部门同意后，招标人可优先在本市二、三级企业内任选一家符合工程承包资格条件的企业为中标人。          

1.10.2.6如果在投标文件中，发现或嫌疑投标人有违规违法行为，评标委员会可建议招标人把相关资料转送招标投标管理单位、招标投标活动行政监督管理部门复查处理。

备注：对本项目项目负责人“在建”问题作出如下规定：
一、项目负责人可以兼任本市辖区内的一个其他项目。

二、项目负责人在本市辖区外曾有在建，可在参加本项目投标前已办理好变更手续（必须提供曾在建项目的业主及行业主管部门同意变更的批复），可以参加本项目的投标。
三、投标人在同一时间段参加本项目和其它项目投标，如其拟任项目负责人为同一人，且在本项目定标前，确定已在其它项目（本市辖区外）中标的（以中标通知书为准），取消本项目中标资格。
四、投标人在同一时间段参加本项目和其他项目投标，如其拟任项目负责人为同一人，且在本项目定标前，确定同为本项目和其它项目（本市辖区外）第一中标候选人的，由投标人在本项目招标人规定的期限内选择其中一个项目作为中标项目。投标人中标后若拒绝执行上述有关的规定、约定，招标人有取消其中标资格的权利，并依次替代中标人或重新招标。

1.12  合同的授予

1.12.1合同授予标准

1.12.1.1本招标工作的施工合同将授予按本须知第1.12.4款所确定的中标人。

1.12.2招标人拒绝投标人的权力

1.12.2.1招标人在发出中标通知书前，有权依据评标报告拒绝不合格的投标人。

1.12.2.2经评标方法和标准确定后的第一中标人候选人、第二中标候选人，第三中标候选人在荆网论坛网上公示三个工作日后，若有经核实的违规行为，招标人有取消其中标资格的权力，并依次替代中标人或重新招标。

1.12.3中标通知书

1.12.3.1中标人确定后，招标人将于10日内发出中标通知书。

1.12.4合同协议书的签订

1.12.4.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

1.12.4.2中标人如不按本投标须知第1.12.4.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，给招标人造成的损失予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

1.12.4.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

1.12.5履约担保

1.12.5.1合同协议书签定前，中标人应向招标人提交履约保证金，保证金金额为合同价的10%，履约保证金在工程交工验收合格后一周内偿还（不计利息）。

1.12.5.2若中标人不能按1.3.5.3(2)款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

第二章  合同通用条款
      合同通用条款执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的（GF—1999--0201）《建设工程施工合同（示范文本）》，请各投标人自行准备。
第三章  合同专用条款

3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1 本合同仅使用 汉语 ；
3.2 适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：《合同法》﹑《建筑法》﹑《招标投标法》等法律和浙江省人大﹑政府及部门有关法规﹑条例和政策规定；
    3.3 适用标准、规范
适用标准、规范的名称：最新国家标准，地方规范执行。如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现矛盾的情况时，承包方应及时通知监理工程师，并提出解决办法，征得监理工程师的同意后实施；

4、图纸
4.1 发包人向承包人提供图纸套数：合同生效后，提供二套图纸；

发包人对图纸的保密要求：不经发包方同意，不得擅自给第三方。
二、双方一般权利和义务

5．工程师
5.1 监理单位委派的工程师
姓名：（待定）         职务：            

发包人委托的职权：按监理委托合同的授权范围，主持项目监理机构工作，严格按照GB50319-2000《建设工程监理规范》组织实施。
需要取得发包人批准才能行使的职权：价款拨付、联系落实设计变更
5.2 发包人派驻的工程师
姓名：（待定）         职务：            

职权：负责政策处理，协调落实监理、施工单位的工作，落实设计变更和暂定价材料的选定、工程价款的拨付和认价签证工作
5.3 不实行监理的，工程师的职权：无
7．注册建造师
姓名：                职务：           
8．发包人工作
8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工程前期工作已完成，具备施工条件
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应的要求：及时安排，不影响施工
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签订后至工程开工前7天内
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：15天完成
（6）水准点与坐标控制点交验要求：以书面形式，于开工前10天内办理交接手续
（7）图纸会审和设计交底时间：开工前7天
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按通用条款43.1办理
（9）双方发包人应做的其他工作：无
8.2 发包人委托承包人办理的工作：办理施工所需证件、批件和申请批准手续等
9．承包人工作
9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：在开工前5天内提供季、月进度计划
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：见通用条款第9条第1款第（3）项执行
（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无    。
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：见通用条款第9条第1款第（5）项执行
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：见通用条款第9条第1款第（6）项执行
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：见通用条款第9条第1款第（7）项执行
（8）施工场地清洁卫生的要求：按乐清市标化工地的要求、规定执行。
（9）双方约定承包人应做的其他工作：无

三、施工组织设计和工期
10．进度计划
10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工后5天
工程师确认的时间：送达后5天内确认
10.2 群体工程中有关进度计划的要求：无
13．工期延误
13.1 双方约定工期顺延的其他情况：发包单位造成的由发包方负责，经监理单位签证确认，承包单位造成的由承包方负责。按通用条款26.4办，具体奖罚措施执行招标文件的规定。
    四、质量与验收
17、隐蔽工程和中间验收
17.1 双方约定中间验收部位：隐蔽或中间验收，承包单位进行自检合格后，书面报告监理单位，承包单位准备验收记录，验收合格后，监理单位签字；验收不合格的，承包单位在限定的时间内修改，重新验收。
19．工程试车
19.1 试车费用的承担：详见通用条款20.1与20.2条款
五、安全施工
承包人应按乐清市安全主管部门的要求，切实做好施工安全工作。承包人存在安全施工措施不当或缺失的，应自行承担费用并采取一切必要合理的措施立即予以纠正，而造成的发包人、承包人或其他任何第三方人员经济损失和赔偿，全部由承包人承担。
六、合同价款与支付
23、合同价款及调整
23.1 本合同价款采用  总价合同 方式确定。

（1）本合同价款采用 总价合同，除下列情况外，总价不因实际工程量的差异和价格变化而调整。

（2）发包人提供的分部分项工程量清单项目有误（多项，漏项），或设计变更引起分部分项工程量项目清单调整。其工程数量由承包人按浙江省建设工程工程量规划计算。经发包人、监理审定后作为结算依据。

（3）结算单价确定：

（1）合同中有类似工程项目单价的，参照合同中类似的单价计算确定。

A、某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；

B、清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化组合子目价格；调整公式：

结算综合单价=（变化后子目单价－变化前子目单价）×下浮率+ 合同最终单价

下浮率=95.4%。

（2）合同中没有类似工程项目单价的，根据招标工程预算造价组价原则，重新组价×下浮率。

（3）人工、材料价格不实行动态管理。
23.2.3双方约定合同价款的其他调整因素： 

属人力不可抗拒因素造成承包方的直接损失费用，发包方将根据实际情况给予一定的补偿，但属应该预见、预防的因素而承包方没有及时预防或预防不力造成的损失，发包人不负责补偿，属施工技术组织措施失误造成的费用、工期损失由承包方自行承担。

23.2.4人工、材料价格不实行动态管理。
24、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：本工程预付款在施工人员、机械设备进场后七天内支付，工程预付备料款为合同价的10%。
25、工程量确认
25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日承包方向监理方提交已完成工程量，监理方接到承包方报告后5天内由发包方核实确认。

26、工程款（进度款）支付
26.1双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间： 

1）本工程采用固定总价合同。工程预付款10%。

2）当完成工程量的50%时，支付至合同价的30%（包括预付款）；

3）当完工时，支付至合同价的90%（包括预付款）；

4）竣工验收合格后，付至结算价的95%，留5%作为质量保留金，待一年质量保质期满后付清。

26.2发包人应按时向承包人支付工程款（进度款），承包人应按时支付民工工资及材料款。否则，发包人有权支付承包人拖欠的民工工资及材料款，该款项从承包人的进度款或工程结算款中扣回。
七、材料设备供应
27、发包人供应材料设备
27.6.1 工程量清单中明确材料暂估价格，由发包人根据实际情况通过招标或委托承包人组织解决。委托承包人组织解决的，承包人向发包人提供材料样品、产地、价格等资料，经发包人签证确认后采购、施工；竣工结算时，按签证认可的价格进行结算。

28、承包人采购材料设备
28.1 承包人采购材料设备的约定：
28.1 本工程所需的材料设备由承包人组织采购供应，应事前提供样品及单价，优选确定供货商，经发包人签证同意后才能进场使用。
八、工程变更：详见本 合同第23.2款
九、竣工验收与结算
32、竣工验收
32.1 承包人提供竣工图的约定：竣工图和竣工资料8套；
34、质量保修
   （1）质量保留金比例为工程结算价的5%；
（2）质量保修期按《建设工程质量管理条例》规定执行：
① 地基基础和主体结工程，为设计文件规定的合理使用年限；
② 屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
③ 供热与供冷系统，为2个采暧期、供冷期；
④ 电气管线、给排水管道、设备安装与装修工程为2年；
⑤其他项目保修期限约定如下：本工程保修期为壹年。
建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算
（3）质量保留金的结算、返还
① 具体结算办法和返还比例在保修协议书中约定。 

② 若总包方未能及时返修，由发包方垫付维修费用超出质量预留金总额，超出部分仍由总包方支付。
十、违约、索赔和争议
35、违约
35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
 本合同通用条款第14．2款约定承包人违约应承担的违约责任：/。
本合同通用条款第15．1款约定承包人违约应承担的违约责任：无
双方约定的承包人其他违约责任：按通用条款35.2条第（3）项执行；支付当月进度款3‰违约金。
37、争议
37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
（1）友好协商，由建设行政部门主持调解；
（2）向 乐清市仲裁委员会 申请仲裁。
十一、其他
38、工程分包

无
39、不可抗力
39.1 双方关于不可抗力的约定：仅指超强台风和极端高温天气，灾害停工时间以市政府公布的纸质媒体消息为准。
      40、保险
40.6 本工程双方约定投保内容如下：
（1）承包人以发包人和承包人的共同名义向保险公司投保第三者责任险；每年按照相应的金额投保，事故次数不限。投保后，承包人凭保险单据向发包人报销；保险公司由发包人指定。
（2）承包人进场的材料、机械设备及场内自有人员的生命财产，均由承包人投保，并支付保险费用；
（3）按规定应由承包人投保的险种都应投保；
（4）发生安全事故，除保险公司理赔外，发包人不承担任何费用。
41、担保
41.3 本工程双方约定担保事项如下：
（2）承包人向发包人提供履约担保金额为合同价的10%，履约担保的有效期截止到工程竣工验收合格之日，发包人在履约担保有效期截止日后7日内解除履约担保，以转账支票或银行汇票形式，在中标通知书发出后10天内必须到位；履约保证金在工程竣工验收合格后14天内偿还（不计息）。
46、合同份数
46.2 双方约定：正本贰份，副本肆份。
47、补充条款
47.1本项目为政府工程，发包人根据国家造价管理的有关规定以及财政或审计部门规定结算。
47.2 未尽事宜按有关法律法规和相关文件执行。

工程质量保修书
发包人：大荆镇蔡界山村村民委员会
承包人： 

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对乐清市大荆镇蔡界山村机耕路工程 签订工程质量保修书。
一.工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修内，按照有关法律、法规、规章、的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：  本合同承包范围内的全部工程内容。 

二.质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1.基础设施工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为   伍  年； 
3.装修工程为   贰   年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为 贰 年；
5.供热与供冷系统为 贰 个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 壹 年；
7、其他项目保修期限约定如下：   本工程保修期为壹年。  
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三.质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可委托他人修理。
2.发生须紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或具有相当资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四.保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五.其他

双方约定的其他工程质量保修事项：质量保修金为工程结算总价的5％，保修期满后14天内按有关规定返还保修金（保修期不计利息）。                                 
    本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：                          承包人（公章）：

法定代表人（签章）：                      法定代表人（签章）：

 2015年    月    日                      2015年    月    日


第四章  合同协议书
合 同 协 议 书（格式）
发包人：大荆镇蔡界山村村民委员会
承包人：  

    依照《中华人民共和国合同法》﹑《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：乐清市大荆镇蔡界山村机耕路工程 
工程地点：大荆镇蔡界山村
工程内容：本工程新建机耕路总长度为1604m，路面宽度4m，机耕桥一座（5m*6m），其中包括15cm 厚C25砼路面、10cm厚碎石垫层、干砌石路基、机耕桥挡土墙等。        

二、工程承包范围
承包范围：本工程新建机耕路总长度为1604m，路面宽度4m，机耕桥一座（5m*6m），其中包括15cm 厚C25砼路面、10cm厚碎石垫层、干砌石路基、机耕桥挡土墙等。
三、合同工期
开工日期：2015年   月  日
竣工日期：2015年   月  日
合同工期总日历天数：150日历天。
四、质量标准
工程质量标准：合格。
五、合同价款：
金额（大写）：                            元整(￥          元)。
六、组成合同的文件及解释顺序
1.本合同协议书
2.中标通知书

3.本合同专用条款
4.投标书及其附件

5.投标须知

6.本合同通用条款

7.工程量清单及其汇总表
8.图纸
9.标准、规范及有关技术文件

双方有关工程的协商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部份。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部份《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

    九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：2015年   月  日
合同订立地点： 

本合同双方约定  签字并盖章  后生效。
发包方（公章）                         承包方（公章）

地址：                                 地址：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

邮政编码：                             邮政编码：

第五章  投标附属资料
附件1

资格后审申请书
致：  （招标人名称）
1、经授权作为代表，并以             （投标申请人名称）的名义，在充分理解《招标文件》的基础上，本申请书签字人在此以                  （招标工程名称）投标人的身份，向你方提出资格后审申请。

2、本申请书附下列内容的相关文件、证书、证明、合同的复印件：

2.1投标人的《法人营业执照》；

2.2投标人的《建筑企业资质证书》； 

2.3投标人的《安全生产许可证》；

2.4投标企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人、企业分管安全生产的副经理“三类人员”A类证书；（前三个岗位必须和《建筑企业资质证书》上载明的情况一致，企业分管安全生产的副经理需提供任职文件）；

2.5项目负责人资格证书和“三类人员”B类证书；

2.6项目技术负责人具有中级以上职称；

2.7现场安全生产专职管理人员“三类人员”C类证书；（人员数量按建设部《建质[2004]213号》文件规定执行）；

2.8根据乐政发[2009]45号文件的规定,要求提供《履行农民工工资支付保障制度承诺书》,格式详见附件12；
2.9招标文件要求提交的有关资料文件（如有）。

3、按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我们提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清申请书中有关财务和技术等方面的问题。本申请书还将授权给有关证明资料的个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本投标人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

4、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：

	（1）一般质询

	联系人：
	电话：

	联系人：
	电话：


	（2）有关人员方面的质询

	联系人：
	电话：

	联系人：
	电话：


	（3）有关技术方面的质询

	联系人：
	电话：

	联系人：
	电话：


	（4）有关财务方面的质询

	联系人：
	电话：

	联系人：
	电话：


5、本申请充分理解下列情况：

5.1你方保留修改本招标工程项目的规模和金额的权利，前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标人。

5.2你方保留拒绝不符合资格后审合格条件和任何迟到的申请以及纠正对资格后审做出的错误判断（评审）的权利。

5.3你方保留直至授标前，发现我方资格后审材料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形，你方有权利取消我方投标资格或不予授标的权利。

5.4你方保留直至授标前，由于我方投标主体或法人地位发生实质性变化或处于财产被接管、冻结、破产状态等情况，使得我方资格已达不到资格后审的合格标准，你方有权取消我方投标资格或不予授标权利。

6、除不可抗力外，我方保证不会中途放弃投标，否则，视为违约，愿意向招标人支付投标保证金相同金额的违约金，并同意从已提交的投标保证金中抵扣。如果我方投标被接受，除不可抗力外，我方保证履行资格后审申请中作出的承诺（包括资金、拟派本项目工程的人员、施工机具及设备、安全防护、文明施工及环保等方面），以确定按合同要求完成本项目工程，否则愿意承担相应的违约责任，直至被清退出场，并为此负法律责任。

投标申请人：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
2015年   月   日
附件2

投标人一般状况表

	1
	企业名称：                                      （盖章）

	2
	企业总部地址：

	3
	乐清办事处地址：

	4
	联系人：
	电话：
	传真：

	5
	企业注册地：
	注册年份：

	6
	营业范围                                                （附营业执照复印件）

	7
	企业资质等级                                            （附资质证书复印件）

	8
	企业安全生产许可证                                      （附许可证复印件）

	9
	企业是否通过ISO9000认证                                （附相关证书复印件）

	10
	企业是否通过ISO14000认证                               （附相关证书复印件）

	11
	企业是否通过OHSAS18000认证                             （附相关证书复印件）

	12
	上一年度是否获得银行企业信用等级称号                    （附相关证书复印件）

	13
	上一年度是否获得工商部门重合同守信用称号                （附相关证书复印件）

	14
	其他需说明情况：




注：1、所有独立投标申请人都须填写此表

2、主体工程和关键部分不得分包，如果投标人拟分包，则这些专业分包人或劳务分包人也须填写此表。

附件3

投标项目负责人一般状况表

投标人（盖章）：

	1
	项目负责人姓名：                           性别：

职称：                                     年龄：

身份证号码：                               联系电话：

	2
	项目负责人专业：

项目负责人资格等级（附证书复印件）：

项目负责人“三类人员”B类证书（附证书复印件）：

	3
	上二年度是否获优秀项目经理称号（附证书复印件）：

	4
	工作简历：



	5
	近 五 年 已 完 工 程 项 目 情 况

	
	建设单位
	工程名称
	建设规模
	开竣工时间
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	其他需要说明情况： 




  注：1、所有独立投标申请人的项目负责人都须填写此表

      2、附相关证明材料

附件4

投标项目技术负责人一般情况表

投标人（盖章）：

	1
	项目技术负责人姓名：

身份证号码：

工作单位：

联系电话：

	2
	性别：

年龄：

职称（附证书复印件）：

	3
	工作简历：



	4
	近 五年 在 建 和 已 完 工 程 项 目 情 况

	
	建设单位
	工程名称
	建设规模
	开竣工时间
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	其他需要说明情况：




   注：1、所有独立投标申请人的项目负责人都须填写此表

       2、附相关证明材料

附件5

项目部人员配备情况表

投标人（盖章）：

	姓名
	拟任岗位
	年龄
	性别
	专业

学历
	职称
	上岗证书
	安排上岗起止时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1、 我单位拟派本工程的项目负责人、技术负责人、施工、质量、安全、材料等工程技术、管理人员均已列入本表；

2、 列入本表的人员，一定保证开工后到位，擅自更换或不到位均属违约行为，擅自更换或不到位按招标文件和有关规定或投标承诺处理。


注：附上述人员职称证书、上岗或执业证书复印件。

附件6

投标企业资格条件及相关人员任职资格审查表

投标申请人（盖章）： 
	招标工程概况
	建设单位
	
	建筑面积
	         平方米

	
	工程名称
	
	工程造价
	万元

	投标企业概况
	企业名称
	
	资质等级

及证号
	

	
	营业执照

及证号
	
	安全生产许

可证编号及

有效时间
	

	项目负责人
	姓名
	资质等级
	B类证书
	职称
	备注

	
	
	
	
	
	

	企业主要负责人安全生产任职资格
	名  称
	姓  名
	A类证书
	职  称
	备  注

	
	法定代表人
	
	
	
	

	
	企业经理
	
	
	
	

	
	企业分管安全生产副经理
	
	
	
	

	
	企业技术

负责人
	
	
	
	

	现场专职安全生产管理人员任职资格
	名  称
	姓  名
	C类证书
	职  称
	备  注

	
	安全员
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、本表附投标企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人资质证书及企业主要负责人、现场专职安全生产任职资格证书复印件；

2、 企业分管安全生产副经理需提供企业任职文件和复印件。

附件7

拟在本合同任职的主要人员简历表
在本合同任            职务                      
	姓名
	
	年龄
	
	身份证号码
	

	学历
	
	职称
	
	专业特长
	

	证书编号
	

	毕业学校：     年   月毕业于                   学校          专业,学制    年

	为投标人服务时间：      年  月至  年  月，合计   日历天

	简   单   经   历

	年月至年月
	任职的工程名称
	规模(万元)
	任何职
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人(盖章):                                             法定代表人(签字或盖章):

注：在本合同中任项目负责人、技术负责人、安全员、施工员等人须填写本表，每人一张，不得兼职。

附件8
法定代表人身份证明书

单位名称：                                        

单位性质：                                        

单位地址：                                        

成立时间：                                        

经营期限：                                        

姓    名：                                        

性    别：                                        

年    龄：                                        

职    务：                                        

系                           （投标人名称）法定代表人

特此证明

                      投标人：                    （ 盖章 ）

                      日  期：               年    月     日

注：附件8和附件9选择其一使用。

附件9
            投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）   系        （投标人名称）       的法定代表人，现授权委托     （单位名称）      的   （姓名）   为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字）   性别：      年龄：      

身份证号码：                    职务          

   投标人：                （盖章）              

法定代表人：          （签字或盖章）          
授权委托日期：             年       月       日

附件10
法定代表人身份证明书（开标时携带）
单位名称：                              

单位性质：                              

地    址：                              

成立时间：     年    月    日
经营期限：______________________________

姓名：             性别：      年龄：      职务：        
系          （投标人单位名称）          的法定代表人。
特此证明。
	身 份 证 复 印 件 粘 贴 处


投标人：           （盖章）
日  期：     年    月    日
注：由投标申请人的法定代表人亲自参加投标活动的，请携带此法定代表人身份证明书。
附件11
授权委托书（开标时携带）
本授权委托书声明：我       （姓名）系            （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）在    年   月    日至    年   月   日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加                    的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、询标谈判过程中所签署是一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权转委托。特此委托。

附：

	代理人：                      性别：

	出生年月：                    身份证号码：

	单位：

	部门：

	职务：

	身份证复印件粘贴处




 投标单位：（盖章）

法定代表人：（签章）

日  期：

附件12

履行农民工工资支付保障制度

承  诺  书

大荆镇蔡界山村村民委员会：
根据乐政发[2009]45号文件精神，我单位就乐清市大荆镇蔡界山村机耕路工程履行农民工工资支付保障制度作如下承诺：

（一）按标准将保障金足额存入指定开户银行或者由本市各银行出具保函；

（二）在本市所有施工现场实行工资卡制度，保证按时足额向农民工支付工资；

（三）在规定期限内无力支付或者拖欠农民工工资时，乐清市农业综合开发办公室可以书面通知银行支取工资保障金用于垫付农民工工资；

（四）工资支付保障金支取后，保证在7个工作日内补足。
投标人（单位盖章）：                      

   法定代表人（或委托代理人）
              （签字或盖章）：                

年   月   日
附件13：
投标承诺函
致：   {招标人名称}   
   1、根据你方招标工程的  {招标工程项目名称}   工程招标文件，按照《乐清小额工程施工发包承包暂行规定》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程招标预算造价、发包价、工程量清单综合单价及其他有关文件后，我方愿以招标人的发包价人民币（大写）玖拾柒万陆仟壹佰贰拾元（RMB：￥ 976120 元）并按上述图纸、合同条款、工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、 我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、 我方在此声明，所递交的资格后审申请文件及有关资料内容完整、真实、准确，且不存在任何不良记录，并保证投标文件相关内容一致（即在投标时的投标企业名称，企业法人营业执照单位名称，企业资质证书单位名称，拟任项目负责人所在单位、项目管理班组人员劳动合同中的聘用单位，投标人委托代理人、拟任项目负责人的社会养老保险缴款单位，投标保证金的银行出票单位等内容相一致）。

4、 一旦我方中标，我方保证按招标文件中规定的要求工期     {工期}    日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。
5、 一旦我方中标，我方将派            为本工程项目经理。

6、 如果我方中标，我方将按照规定提交合同价的10%作为履约保证金汇入招标人的基建专户。

7、 我方承诺在提交投标文件日后的 60 个日历天内不改变承诺内容。本承诺书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。
8、 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9、 以上承诺内容经查实若有虚假，愿意承担投标保证金不予退还且中标无效的风险。

 投 标 人：                 （单位全称）        
            单位地址：                                     
            法定代表人或其委托代理人：       (姓名)        
            邮政编码：__________电话： _______传真：_____________
                  日期：_____年____月____日
第三卷  工程招标预算造价、发包价(另册）
工程招标预算造价内容:

1、 封面

2、 编制说明

3、 单位工程招标控制价计算表

4、 分部分项工程量清单与计价表

5、 施工技术措施项目清单与计价表

6、 施工组织措施项目清单与计价表

7、 其他项目清单与计价汇总表

8、主要材料价格表

第四卷  图纸

4

